АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Серебряные Пруды Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», утверждённую постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 29.12.2022 № 2146»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 22.12.2022 года № 2045 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Серебряные Пруды Московской области», Уставом городского округа Серебряные Пруды Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу городского округа Серебряные Пруды Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», утверждённую постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 29.12.2022 № 2146 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Серебряные Пруды Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» (с изменениями, принятыми Постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 04.03.2024 № 237, от 28.03.2024 № 348, 08.05.2024 № 588, 29.05.2024 № 691, 30.08.2024 № 1242).
2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Городской округ Серебряные Пруды», доменное имя сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://spadm.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Серебряные Пруды Московской области – начальника территориального управления - Севостьянову С.Н.

Глава городского округа Павлихин О.В.

Приложение

к постановлению администрации

 городского округа Серебряные

 Пруды Московской области

от №

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу городского округа Серебряные Пруды Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», утверждённую постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 29.12.2022 № 2146:

1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Основное мероприятие 06Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 2023-2027 годы | Итого: | 282 537,1 | 0,00 | 282 537,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 221 323,49 | 0,00 | 221 323,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 61 213,61 | 0,00 | 61 213,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Мероприятие 06.01Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 2023-2027 годы | Итого: | 270 148,1 | 0,00 | 270 148,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 212 066,25 | 0,00 | 212 066,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 58 081,85 | 0,00 | 58 081,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц | 2023-2027 годы | - | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
|  | 1квартал | 1полугодие | 9месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Мероприятие 06.02 Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | 2023-2027 годы | Итого: | 11 792,67 | 0,00 | 11 792,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 9 257,24 | 0,00 | 9 257,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 2 535,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций, единиц | 2023-2027 годы | - | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
|  | 1квартал | 1полугодие | 9месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Мероприятие 06.03 Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий дошкольных образовательных организаций | 2023-2027 годы | Итого: | 596,33 | 0,00 | 596,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 596,33 | 0,00 | 596,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории дошкольных образовательных организаций, единиц | 2023-2027 годы | - | Всего: | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| 1 квартал | 1полугодие | 9месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 07Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 2023-2027 годы | Итого: | 19 522,64 | 0,00 | 19 522,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 635,85 | 0,00 | 1 635,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 17 886,79 | 0,00 | 17 886,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Мероприятие 07.01 Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 2023-2027 годы | Итого: | 10 587,86 | 0,00 | 10 587,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 10 587,86 | 0,00 | 10 587,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, единиц | 2023-2027 годы | - | Всего | 2023 год | Итого2024 год | В том числе по кварталам: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| 1квартал | 1полугодие | 9месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Мероприятие 07.04 Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | 2023-2027 годы | Итого: | 8 339,32 | 0,00 | 8 339,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 635,85 | 0,00 | 1 635,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 6 703,47 | 0,00 | 6 703,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций, единиц | 2023-2027 годы | - | Всего | 2023 год | Итого2024 год  | В том числе по кварталам: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| 1квартал | 1полугодие | 9месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 | Мероприятие 07.10 Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий общеобразовательных организаций  | 2023-2027 годы | Итого: | 595,46 | 0,00 | 595,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 595,46 | 0,00 | 595,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории общеобразовательных организаций, единиц | 2023-2027 годы | - | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам: | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| 1 квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Итого: | 231 081,08 | 0,00 | 231 081,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 222 959,34 | 0,00 | 222 959,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 68 512,55 | 0,00 | 68 512,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**.».**

2. Распределение субсидии и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области, предусмотренная мероприятием 06.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором  | Сроки проведения работ\* | Открытие объекта/завершение работ\*  | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) \*\* | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Серебряные Пруды  | 2408,9 кв. м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24-27.11.24 | 02.12.24 | 270 148,1 | 0,00 | Итого: | 270 148,1 | 0,00 | 270 148,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 212 066,25 | 0,00 | 212 066,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 58 081,85 | 0,00 | 58 081,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1 | МБОУ Клёмовская СОШ" (дошкольное отделение), МО, г. Серебряные Пруды, мкр. Центральный, д. 4 | 2408,9 кв. м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24-27.11.24 | 02.12.24 | 270 148,1 | 0,00 | Итого: | 270 148,1 | 0,00 | 270 148,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 212 066,25 | 0,00 | 212 066,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 58 081,85 | 0,00 | 58 081,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего по перечню | 2408,9 кв. м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24-27.11.24 | 02.12.24 | 270 148,1 | 0,00 | Итого: | 270 148,1 | 0,00 | 270 148,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 212 066,25 | 0,00 | 212 066,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 58 081,85 | 0,00 | 58 081,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Нераспределенный остаток | - | - | - | - | - | - | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего по мероприятию | 2408,9 кв. м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24-27.11.24 | 02.12.24 | 270 148,1 | 0,00 | Итого: | 270 148,1 | 0,00 | 270 148,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 212 066,25 | 0,00 | 212 066,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 58 081,85 | 0,00 | 58 081,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Кроме того: | - | - | - | - | - | - | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

.».

3. Распределение субсидии и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области, предусмотренная мероприятием 06.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором  | Сроки проведения работ\* | Открытие объекта/завершение работ\*  | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) \*\* | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Серебряные Пруды  | - | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01. 24-27.11. 24 | 02.12.24 | 11 792,67 | 0,00 | Итого: | 11 792,67 | 0,00 | 11 792,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 9 257,24 | 0,00 | 9 257,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1 | МБОУ «Клёмовская СОШ» (дошкольное отделение), МО, г. Серебряные Пруды, мкр. Центральный, д. 4 | - | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01. 24-27.11. 24 | 02.12.24 | 11 792,67 | 0,00 | Итого: | 11 792,67 | 0,00 | 11 792,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 9 257,24 | 0,00 | 9 257,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего по перечню | - | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01. 24-27.11. 24 | 02.12.24 | 11 792,67 | 0,00 | Итого: | 11 792,67 | 0,00 | 11 792,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 9 257,24 | 0,00 | 9 257,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Нераспределенный остаток | - | - | - | - | - | - | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего по мероприятию | - | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01. 24-27.11. 24 | 02.12.24 | 11 792,67 | 0,00 | Итого: | 11 792,67 | 0,00 | 11 792,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 9 257,24 | 0,00 | 9 257,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Кроме того: | - | - | - | - | - | - | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

.»