АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2025 № 26

«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 29.12.2022 № 2146 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Серебряные Пруды Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области от 14.01.2025 № 14 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального округа Серебряные Пруды Московской области», Законом Московской области от 28.11.2024 № 226/2024-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов, связанных с наделением статусом муниципального округа отдельных муниципальных образований Московской области», Уставом муниципального округа Серебряные Пруды Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Внести в постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 29.12.2022 № 2146 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Серебряные Пруды Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»» (с изменениями, принятыми Постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 04.03.2024 № 237, от 28.03.2024 № 348, 08.05.2024 № 588, 29.05.2024 № 691, 30.08.2024 № 1242, 12.12.2024 № 1936, 27.12.2024 № 2099) следующие изменения:
2. наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»»;
3. пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. «Утвердить муниципальную программу муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» (прилагается)»;

3) изложить муниципальную программу муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в новой редакции (прилагается).

1. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Городской округ Серебряные Пруды», доменное имя сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://spadm.ru.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области – начальника территориального управления - Севостьянову С.Н.

Глава муниципального округа Павлихин О.В.

Приложение к постановлению

администрации муниципального округа

Серебряные Пруды Московской области

от 15.01.2025 № 26

«приложение к постановлению

администрации муниципального округа

от 29.12.2022 № 2146

(в редакции постановления администрации муниципального округа

Серебряные Пруды Московской области от 15.01.2025 № 26)

Муниципальная программа муниципального округа Серебряные Пруды Московской области

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2030 годы

1. Паспорт муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

на 2023-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области – начальник территориального управления Севостьянова Светлана Николаевна | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения муниципального округа Серебряные Пруды Московской области объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности.  2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры.  3. Модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития муниципального округа Серебряные Пруды Московской области. | | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограмм | | | | | | | | |
| 3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования. | | | | | | | | |
| [7](#sub_1016). Обеспечивающая подпрограмма | Мероприятия Подпрограммы направлены на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. | | | | | | | | |
|  | [3](#sub_1012). Обеспечение населения муниципального округа Серебряные Пруды Московской области объектами образования. путем создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг | | | | | | | | |
| [7](#sub_1016). Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления Московской области | | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 123 231,63 | 0,00 | 123 231,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 51 872,00 | 0,00 | 51 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 175 103,63 | 0,00 | 175 103,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы.

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

Система образования муниципального округа Серебряные Пруды Московской области включает в себя:

11 муниципальных общеобразовательных учреждений;

16 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

4 муниципальных учреждения дополнительного образования.

Формулировка основных проблем, инерционный прогноз развития:

доступность общего образования детей.

Одним из приоритетов деятельности Правительства Московской области является повышение роли научных исследований и разработок в экономическом развитии региона и превращение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста. Коммерциализация научных и научно-технических результатов в хозяйственной деятельности становится одним из основных источников повышения конкурентоспособности и устойчивого экономического роста, а также обеспечивает приток инвестиций на территорию Подмосковья.

Научная и инновационная составляющие научно-производственного комплекса Московской области - уникальные по своему составу и направлениям научно-технической деятельности.

Определяющая роль в достижении цели муниципальной программы отведена модернизации и инновационному развитию экономики, обеспечению внедрения новых технологий, улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. Ключевыми точками роста инвестиционной привлекательности Подмосковья являются территории с высоким научно-техническим и инновационным потенциалом технико-внедренческие площадки для размещения высокотехнологичных производств.

3. Паспорт подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Итого |
| Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области | Всего:  в том числе: | 0,00 | 175 103,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 103,63 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 123 231,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 231,63 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 51 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 872,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия | |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | | | | | 2026  год | 2027  год | | | | 2028  год | | | | 2029  год | | | | 2030  год | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | | | | 14 | |
| 1 | Основное мероприятие 06.  Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 2023-2030 годы | Итого: | 155 580,97 | 0,00 | 155 580,97 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области | |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Средства бюджета Московской области | 121 595,78 | 0,00 | 121 595,78 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 33 985,19 | 0,00 | 33 985,19 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |  | |
| 1.1 | Мероприятие 06.01.  Проведение капитального ремонта  в муниципальных дошкольных образовательных организациях  и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 2023-2030 годы | Итого: | 143 827,97 | 0,00 | 143 827,97 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области | |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Средства бюджета Московской области | 112 904,96 | 0,00 | 112 904,96 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 30 923,02 | 0,00 | 30 923,02 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Внебюджетные источники | 143 827,97 | 0,00 | 143 827,97 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Результат 1.  Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единица | 2023-2030 годы | - | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  2025 год | В том числе: | | | | 2026  год | | 2027  год | | | | 2028  год | | | | 2029  год | | | | 2030  год | | | | | |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9  месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 1.3 | Мероприятие 06.03.  Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий дошкольных образовательных организаций | 2023-2030 годы | Итого: | 681,89 | 0,00 | 681,89 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области | |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 681,89 | 0,00 | 681,89 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Результат 1.  Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории дошкольных образовательных организаций, единица | 2023-2030 годы | - | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  2025 год | В том числе: | | | | 2026  год | | 2027  год | | | | 2028  год | | | | 2029  год | | | | 2030  год | | | | |  | |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9  месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 07. Модернизация школьных систем образования  в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 2023-2030 годы | Итого: | 19 522,65 | 0,00 | 19 522,65 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области | |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Средства бюджета Московской области | 1 635,85 | 0,00 | 1 635,85 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 17 886,8 | 0,00 | 17 886,8 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие 07.01.  Проведение работ  по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 2023-2030 годы | Итого: | 10 587,86 | 0,00 | 10 587,86 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области | |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 10 587,86 | 0,00 | 10 587,86 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Результат 1.  Выполнены  в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, единица | 2023-2030 годы | - | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  2025 год | В том числе: | | | | 2026  год | | | 2027  год | | | | 2028  год | | | | 2029  год | | | | 2030  год | |  | | | |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9  месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.2 | Мероприятие 07.04. Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций,  в зданиях, которых выполнен капитальный ремонт | 2023-2030 годы | Итого: | 8 339,32 | 0,00 | 8 339,32 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области | |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Средства бюджета Московской области | 1 635,85 | 0,00 | 1 635,85 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 6 703,47 | 0,00 | 6 703,47 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Результат 1.  Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций, единица | 2023-2030 годы | - | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  2025 год | В том числе: | | | | 2026  год | | 2027  год | | | | 2028  год | | | | 2029  год | | | | 2030  год | | | | - | | |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9  месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 2.3 | Мероприятие 07.10. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий общеобразовательных организаций | 2023-2030 годы | Итого: | 595,47 | 0,00 | 595,47 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области | |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 595,47 | 0,00 | 595,47 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Результат 1.  Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории общеобразовательных организаций, единица | 2023-2030 годы | - | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  2025 год | В том числе: | | | | 2026  год | | | 2027  год | | | | 2028  год | | | | 2029  год | | | | 2030  год | |  | | | |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9  месяцев | 12 месяцев |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | Итого по подпрограмме 3 | | Итого: | 175 103,63 | 0,00 | 175 103,63 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |  | |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Средства бюджета Московской области | 123 231,63 | 0,00 | 123 231,63 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 51 872,00 | 0,00 | 51 872,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |

5.Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы 3

«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | N подпрограммы X | N основного мероприятия YY | N мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3 | 06 | 01 | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций | единица | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по количеству дошкольных образовательных организаций в которых проведён капитальный ремонт |
| 2 | 3 | 06 | 03 | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории дошкольных образовательных организаций | единица | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по количеству дошкольных образовательных организаций, в которых был проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение и благоустроены территории |
| 3 | 3 | 07 | 01 | Выполнены  в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | единица | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по количеству проведённых мероприятий по капитальному ремонту общеобразовательных организаций |
| 4 | 3 | 07 | 04 | Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций | единица | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по количеству благоустроенных территорий муниципальных общеобразовательных организаций |
| 5 | 3 | 07 | 10 | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории общеобразовательных организаций | единица | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по количеству общеобразовательных организаций, в которых был проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение и благоустроены территории |

6.Распределение субсидии и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области, предусмотренная мероприятием 07.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта (кв. метр) | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ\* | Открытие объекта/  завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинансировано  на 01.01.24  (тыс. руб.) \*\* | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Серебряные Пруды | X | X | X | X | X | 231 422,06 | Итого: | 10 587,86 | 0,00 | 10 587,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 68 204,70 | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 409,99 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 10 587,86 | 0,00 | 10 587,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 121 807,37 |
| 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1 | МБОУ Школа имени Чуйкова,  Московская область, г.о. Серебряные Пруды, р.п. Серебряные Пруды, ул. Большая Луговая, д. 8 | 4553,5 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.23 - 01.09.24 | 01.09.23 | 242 009,92 | 231 422,06 | Итого: | 10 587,86 | 0,00 | 10 587,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 68 204,70 | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 409,99 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 121 807,37 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 10 587,86 | 0,00 | 10 587,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - | - | кроме того\*\*\*: | - | - | - | - | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего по перечню | | 4553,5 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 01.01.23 - 01.09.24 | 01.09.23 | 242 009,92 | 231 422,06 | Итого: | 10 587,86 | 0,00 | 10 587,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 68 204,70 |
| 41 409,99 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 121 807,37 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 10 587,86 | 0,00 | 10 587,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Нераспределенный остаток | | - | - | - | - | - | - | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего по мероприятию | | 4553,5 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 01.01.23 - 01.09.24 | 01.09.23 | 242 009,92 | 231 422,06 | Итого: | 10 587,86 | 0,00 | 10 587,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 68 204,70 | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 409,99 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 121 807,37 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 10 587,86 | 0,00 | 10 587,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кроме того: | | - | - | - | - | - | - | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вводимых объектов образования, мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

7.Паспорт подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Итого |
| Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Всего:  в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 01. «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02.  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  (Комитеты и отраслевые управления при администрации  (по строительству) |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 7 | | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».