АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 №

«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Серебряные Пруды Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», утверждённую постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 29.12.2022 № 2146»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 22.12.2022 года № 2045 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Серебряные Пруды Московской области», Уставом городского округа Серебряные Пруды Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу городского округа Серебряные Пруды Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», утверждённую постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 29.12.2022 № 2146 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Серебряные Пруды Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» (с изменениями, принятыми Постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 04.03.2024 № 237, от 28.03.2024 № 348, 08.05.2024 № 588, 29.05.2024 № 691, 30.08.2024 № 1242, 12.12.2024 № 1936).
2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Городской округ Серебряные Пруды», доменное имя сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://spadm.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Серебряные Пруды Московской области – начальника территориального управления - Севостьянову С.Н.

Глава городского округа Павлихин О.В.

 Приложение

к постановлению администрации

 городского округа Серебряные

 Пруды Московской области

от №

**Муниципальная программа городского округа городского округа Серебряные Пруды Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы**

**1. Паспорт муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Серебряные Пруды Московской области – начальник территориального управления Севостьянова Светлана Николаевна |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Серебряные Пруды Московской области объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности.2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры.3. Модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития городского округа. |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограмм |
| [3](#sub_1012). Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования. |
| [7](#sub_1016). Обеспечивающая подпрограмма | Мероприятия Подпрограммы направлены на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. |
| Краткая характеристика подпрограмм | [3](#sub_1012). Обеспечение населения городского округа Серебряные Пруды Московской области объектами образования путем создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг. |
|  | [7](#sub_1016). Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления Московской области. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 123 231,63 | 0,00 | 123 231,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 79 185,96 | 0,00 | 79 185,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 202 417,59 | 0,00 | 202 417,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы.**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

Система образования городского округа Серебряные Пруды Московской области включает в себя:

11 муниципальных общеобразовательных учреждений;

16 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

4 муниципальных учреждения дополнительного образования.

Формулировка основных проблем, инерционный прогноз развития:

доступность общего образования детей.

Одним из приоритетов деятельности Правительства Московской области является повышение роли научных исследований и разработок в экономическом развитии региона и превращение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста. Коммерциализация научных и научно-технических результатов в хозяйственной деятельности становится одним из основных источников повышения конкурентоспособности и устойчивого экономического роста, а также обеспечивает приток инвестиций на территорию Подмосковья.

Научная и инновационная составляющие научно-производственного комплекса Московской области - уникальные по своему составу и направлениям научно-технической деятельности.

Определяющая роль в достижении цели муниципальной программы отведена модернизации и инновационному развитию экономики, обеспечению внедрения новых технологий, улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. Ключевыми точками роста инвестиционной привлекательности Подмосковья являются территории с высоким научно-техническим и инновационным потенциалом технико-внедренческие площадки для размещения высокотехнологичных производств.

**Паспорт подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Серебряные Пруды |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Всего:в том числе: | 0,00 | 202 417,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 417,59 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 123 231,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 231,63 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 79 185,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 185,96 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Перечень мероприятий подпрограммы 3**

**«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 06Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 2023-2027 годы | Итого: | 182 894,94 | 0,00 | 182 894,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 121 595,78 | 0,00 | 121 595,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 61 299,16 | 0,00 | 61 299,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 06.01Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 2023-2027 годы | Итого: | 170 986,8 | 0,00 | 170 986,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 112 904,96 | 0,00 | 112 904,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 58 081,84 | 0,00 | 58 081,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц | 2023-2027 годы | - | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
|  | 1квартал | 1полугодие | 9месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 06.02 Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | 2023-2027 годы | Итого: | 11 226,25 | 0,00 | 11 226,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 8 690,82 | 0,00 | 8 690,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2 535,43 | 0,00 | 2 535,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций, единиц | 2023-2027 годы | - | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
|  | 1квартал | 1полугодие | 9месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 06.03 Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий дошкольных образовательных организаций | 2023-2027 годы | Итого: | 681,89 | 0,00 | 681,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 681,89 | 0,00 | 681,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории дошкольных образовательных организаций, единиц | 2023-2027 годы | - | Всего: | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| 1 квартал | 1полугодие | 9месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 07Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 2023-2027 годы | Итого: | 19 522,65 | 0,00 | 19 522,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 635,85 | 0,00 | 1 635,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 17 886,8 | 0,00 | 17 886,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 07.01 Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 2023-2027 годы | Итого: | 10 587,86 | 0,00 | 10 587,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 10 587,86 | 0,00 | 10 587,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, единиц | 2023-2027 годы | - | Всего | 2023 год | Итого2024 год | В том числе по кварталам: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| 1квартал | 1полугодие | 9месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 07.04 Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | 2023-2027 годы | Итого: | 8 339,32 | 0,00 | 8 339,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 635,85 | 0,00 | 1 635,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 6 703,47 | 0,00 | 6 703,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций, единиц | 2023-2027 годы | - | Всего | 2023 год | Итого2024 год  | В том числе по кварталам: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| 1квартал | 1полугодие | 9месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 07.10 Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий общеобразовательных организаций  | 2023-2027 годы | Итого: | 595,47 | 0,00 | 595,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 595,47 | 0,00 | 595,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории общеобразовательных организаций, единиц | 2023-2027 годы | - | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам: | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| 1 квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Итого: | 202 417,59 | 0,00 | 202 417,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 123 231,63 | 0,00 | 123 231,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 79 185,96 | 0,00 | 79 185,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы 3**

**«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | N подпрограммы X | N основного мероприятия YY | N мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3 | 06 | 01 | Проведён капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций | единица | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по количеству дошкольных образовательных организаций в которых проведён капитальный ремонт  |
| 2 | 3 | 06 | 02 | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | единица | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по количеству отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания  |
| 3 | 3 | 06 | 03 | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории дошкольных образовательных организаций | единица | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по количеству дошкольных образовательных организаций, в которых был проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение и благоустроены территории |
| 4 | 3 | 07 | 01 | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | единица | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по количеству зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций в которых проведён капитальный ремонт  |
| 5 | 3 | 07 | 04 | Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций | единица | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по количеству благоустроенных территорий муниципальных общеобразовательных организаций |
| 6 | 3 | 07 | 10 | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории общеобразовательных организаций | единица | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по количеству общеобразовательных организаций, в которых был проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение и благоустроены территории |

**Распределение субсидии и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области, предусмотренная мероприятием 06.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором  | Сроки проведения работ\* | Открытие объекта/завершение работ\*  | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) \*\* | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Серебряные Пруды  | 2408,9 кв. м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24-30.06.25 | 07.07.25 | 143 827,967 | 0,00 | Итого: | 143 827,967 | 0,00 | 143 827,967 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 143 827,967 | 0,00 | 143 827,967 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1 | МБОУ Клёмовская СОШ" (дошкольное отделение), МО, г. Серебряные Пруды, мкр. Центральный, д. 4 | 2408,9 кв. м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24-30.06.25 | 07.07.25 | 143 827,967 | 0,00 | Итого: | 143 827,967 | 0,00 | 143 827,967 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 143 827,967 | 0,00 | 143 827,967 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего по перечню | 2408,9 кв. м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24-30.06.25 | 07.07.25 | 143 827,967 | 0,00 | Итого: | 143 827,967 | 0,00 | 143 827,967 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 143 827,967 | 0,00 | 143 827,967 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Нераспределенный остаток | - | - | - | - | - | - | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего по мероприятию | 2408,9 кв. м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24-30.06.25 | 07.07.25 | 143 827,967 | 0,00 | Итого: | 143 827,967 | 0,00 | 143 827,967 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 143 827,967 | 0,00 | 143 827,967 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Кроме того: | - | - | - | - | - | - | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов  | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вводимых объектов образования, мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

**Распределение субсидии и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области, предусмотренная мероприятием 06.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором  | Сроки проведения работ\* | Открытие объекта/завершение работ\*  | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) \*\* | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Серебряные Пруды  | - | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01.24-30.06.25 | 07.07.25 | 11 071,114 | 0,00 | Итого: | 11 071,114 | 0,00 | 11 071,114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 11 071,114 | 0,00 | 11 071,114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1 | МБОУ «Клёмовская СОШ» (дошкольное отделение), МО, г. Серебряные Пруды, мкр. Центральный, д. 4 | - | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01.24-30.06.25 | 07.07.25 | 11 071,114 | 0,00 | Итого: | 11 071,114 | 0,00 | 11 071,114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 11 071,114 | 0,00 | 11 071,114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего по перечню | - | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01.24-30.06.25 | 07.07.25 | 11 071,114 | 0,00 | Итого: | 11 071,114 | 0,00 | 11 071,114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 11 071,114 | 0,00 | 11 071,114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Нераспределенный остаток | - | - | - | - | - | - | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего по мероприятию | - | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01.24-30.06.25 | 07.07.25 | 11 071,114 | 0,00 | Итого: | 11 071,114 | 0,00 | 11 071,114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 11 071,114 | 0,00 | 11 071,114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Кроме того: | - | - | - | - | - | - | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов  | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вводимых объектов образования, мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

**«Распределение субсидии и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области, предусмотренная мероприятием 06.03 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором  | Сроки проведения работ\* | Открытие объекта/завершение работ\*  | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) \*\* | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Серебряные Пруды  | 2408,9 кв. м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24-30.06.25       | 07.07.25 | 681,89 | 0,00 | Итого: | 681,89 | 0,00 | 681,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 681,89 | 0,00 | 681,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1 | МБОУ Клёмовская СОШ" (дошкольное отделение), МО, г. Серебряные Пруды, мкр. Центральный, д. 4 | 2408,9 кв. м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24-30.06.25 | 07.07.25 | 681,89 | 0,00 | Итого: | 681,89 | 0,00 | 681,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 681,89 | 0,00 | 681,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего по перечню | 2408,9 кв. м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24-30.06.25 | 07.07.25 | 681,89 | 0,00 | Итого: | 681,89 | 0,00 | 681,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 681,89 | 0,00 | 681,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Нераспределенный остаток | - | - | - | - | - | - | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего по мероприятию | 2408,9 кв. м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24-30.06.25 | 07.07.25 | 681,89 | 0,00 | Итого: | 681,89 | 0,00 | 681,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 681,89 | 0,00 | 681,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Кроме того: | - | - | - | - | - | - | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов  | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вводимых объектов образования, мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**Распределение субсидии и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области, предусмотренная мероприятием 07.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта (кв. метр) | Виды работ в соответствии с классификатором  | Сроки проведения работ\* | Открытие объекта/завершение работ\*  | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) \*\* | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Серебряные Пруды  | 4553,5 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.23-01.09.24 | 01.09.23 | 242 009,91993 | 231 422,06593 | Итого: | 10 587,854 | 0,00 | 10 587,854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 231 422,065930,000,00 | Средства бюджета Московской области | 10 587,854 | 0,00 | 10 587,854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1 | МБОУ Школа имени Чуйкова, Московская область, г.о. Серебряные Пруды, р.п. Серебряные Пруды, ул. Большая Луговая, д. 8 | 4553,5 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.23-01.09.24 | 01.09.23 | 242 009,91993 | 231 422,06593 | Итого: | 10 587,854 | 0,00 | 10 587,854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 231 422,06593 | Средства бюджета Московской области | 10 587,854 | 0,00 | 10 587,854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - | - | кроме того\*\*\*:  | - | - | - | - | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего по перечню | 4553,5 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 01.01.23-01.09.24 | 01.09.23 | 242 009,91993 | 231 422,06593 | Итого: | 10 587,854 | 0,00 | 10 587,854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 |
| 231 422,065930,000,00 | Средства бюджета Московской области | 10 587,854 | 0,00 | 10 587,854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Нераспределенный остаток | - | - | - | - | - | - | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего по мероприятию | 4553,5 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 01.01.23-01.09.24 | 01.09.23 | 242 009,91993 | 231 422,06593 | Итого: | 10 587,854 | 0,00 | 10 587,854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 422,06593 | Средства бюджета Московской области | 10 587,854 | 0,00 | 10 587,854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кроме того: | - | - | - | - | - | - | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов  | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вводимых объектов образования, мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**Распределение субсидии и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области, предусмотренная мероприятием 07.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором  | Сроки проведения работ\* | Открытие объекта/завершение работ\*  | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) \*\* | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Серебряные Пруды  | - | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.23-01.09.24 | 01.09.23 | 21 183,025 | 12 843,700 | Итого: | 8 339,325 | 0,00 | 8 339,325 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 12 843,7000,000,00 | Средства бюджета Московской области | 8 339,325 | 0,00 | 8 339,325 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1 | МБОУ Школа имени Чуйкова, Московская область, г.о. Серебряные Пруды, р.п. Серебряные Пруды, ул. Большая Луговая, д. 8 | - | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.23-01.09.24 | 01.09.23 | 21 183,025 | 12 843,700 | Итого: | 8 339,325 | 0,00 | 8 339,325 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 12 843,700 | Средства бюджета Московской области | 8 339,325 | 0,00 | 8 339,325 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - | - | кроме того\*\*\*:  | - | - | - | 0,00 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего по перечню | - | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.23-01.09.24 | 01.09.23 | 21 183,025 | 12 843,700 | Итого: | 8 339,325 | 0,00 | 8 339,325 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 12 843,700 | Средства бюджета Московской области | 8 339,325 | 0,00 | 8 339,325 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Нераспределенный остаток | - | - | - | - | - | - | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего по мероприятию | - | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.23-01.09.24 | 01.09.23 | 21 183,025 | 12 843,700 | Итого: | 8 339,325 | 0,00 | 8 339,325 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 843,700 | Средства бюджета Московской области | 8 339,325 | 0,00 | 8 339,325 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кроме того: | - | - | - | - | - | 0,00 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов  | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вводимых объектов образования, мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**«Распределение субсидии и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области, предусмотренная мероприятием 07.10 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта (кв. метр) | Виды работ в соответствии с классификатором  | Сроки проведения работ\* | Открытие объекта/завершение работ\*  | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) \*\* | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Серебряные Пруды  | 4553,5 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.23-01.09.24 | 01.09.23 | 595,47 | 595,47 | Итого: | 595,47 | 0,00 | 595,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 595,47 | 0,00 | 595,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1 | МБОУ Школа имени Чуйкова, Московская область, г.о. Серебряные Пруды, р.п. Серебряные Пруды, ул. Большая Луговая, д. 8 | 4553,5 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.23-01.09.24 | 01.09.23 | 595,47 | 595,47 | Итого: | 595,47 | 0,00 | 595,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 595,47 | 0,00 | 595,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - | - | кроме того\*\*\*:  | - | - | - | - | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего по перечню | 4553,5 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 01.01.23-01.09.24 | 01.09.23 | 595,47 | 595,47 | Итого: | 595,47 | 0,00 | 595,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 595,47 | 0,00 | 595,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Нераспределенный остаток | - | - | - | - | - | - | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего по мероприятию | 4553,5 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 01.01.23-01.09.24 | 01.09.23 | 595,47 | 595,47 | Итого: | 595,47 | 0,00 | 595,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 595,47 | 0,00 | 595,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кроме того: | - | - | - | - | - | - | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов  | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вводимых объектов образования, мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**Паспорт подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Серебряные Пруды |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Всего:в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 годы | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | 2023-2027 годы | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Комитеты и отраслевые управления при администрации (по строительству) | 2023-2027 годы | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 7 | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |