АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2024г. № 1429

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Серебряные Пруды Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 29.12.2022г. № 2145 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Серебряные Пруды Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Серебряные Пруды Московской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 20.07.2020 № 807, в соответствии с Уставом городского округа Серебряные Пруды Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу городского округа Серебряные Пруды Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 29.12.2022г. № 2145 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Серебряные Пруды Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» (с изменениями, принятыми постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 10.04.2023г. №573, от 29.06.2023г. № 1228, от 29.09.2023г. № 1885, от 27.12.2023г. №2635, от 02.02.2024г. №99, от 14.05.2024г. №598, от 28.06.2024г. №870). Изменения прилагаются.

2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Городской округ Серебряные Пруды», доменное имя сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: [http://spadm.ru](http://spadm.ru/).

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа В.В. Федонина.

Глава городского округа О. В. Павлихин

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Серебряные Пруды

Московской области от 30.09.2024г. № 1429

«Приложение

к постановлению администрации

городского округа Серебряные Пруды

Московской области от 29.12.2022г. № 2145

(в редакции постановления администрации

городского округа Серебряные Пруды

Московской области от 30.09.2024г.№ 1429)

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу городского округа Серебряные Пруды Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 29.12.2022г. № 2145 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Серебряные Пруды Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Серебряные Пруды Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в новой редакции:

Паспорт муниципальной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы городского округа Серебряные Пруды Московской области – В.В. Федонин | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Серебряные Пруды | | | | | |
| 2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа Серебряные Пруды | | | | | |
|  | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограммы | | | | | |
| 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | | | | | |
| 2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | | | | | |
| 3. Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение качества и комфорта городской среды. Разработка архитектурно-планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий, благоустройство общественных территорий, установка детских, игровых площадок на территории городского округа Серебряные Пруды Московской области, устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город», изготовление и установка стел | | | | | |
| 2. Комплексное благоустройство дворовых территорий, содержание территорий, модернизация детских игровых площадок, установка, замена светильников и ламп уличного освещения на современные энергоэффективные, создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения, ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий, проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, ремонт подъездов, установка камер видеонаблюдения в подъездах МКД, а также работа административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства. | | | | | |
| 3. Обеспечение повышения качества работы органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений в сфере ЖКХ и благоустройства. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 76 757,91 | 42 297,49 | 32 302,42 | 1 079,00 | 1 079,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1 457 656,16 | 347 719,83 | 395 584,57 | 361 807,38 | 352 544,38 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 534 414,07 | 390 017,32 | 427 886,99 | 362 886,38 | 353 623,38 | 0,00 |

1. В разделе «Методика расчета значений целевых показателей/результатов» внести следующие изменения:

- пункт 2.13 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.13. | Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств созданных сезонных ледяных катков, на которых в отчетном периоде обустроены сезонные площадки на летний период. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по созданию сезонных ледяных катков с обустройством сезонных площадок на летний период, принятые по результатам осмотра таких территорий |

- внести пункт 2.39

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.39. | Объем ликвидированных навалов мусора | Куб. м | Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора с объектов благоустройства городского округа. |

- внести пункт 2.50, 2.51

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.50 | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Кв. м | Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами муниципального образования Московской области. |
| 2.51 | Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством многоквартирных домов, в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы, и подтверждается отчетами о достижении значений целевого показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта, предоставляемыми муниципальными образованиями Московской области. |

1. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда» Муниципальной программы городского округа Серебряные Пруды Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Всего:  в том числе: | 50 650,00 | 46 533,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 183,11 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 34 800,00 | 31 223,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 023,42 |
| Средства бюджета городского округа | 15 850,00 | 15 309,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 159,69 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. В Перечне мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» строки 2, 2.13 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 17 408,05 | 10 650,00 | 6 758,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 17 408,05 | 10 650,00 | 6 758,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00, | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11. | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | Итого | 8 208,05 | 4 050,00 | 4 158,05 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 8 208,05 | 4 050,00 | 4 158,05 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  | 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  | 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  | 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  | 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  | 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе:: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  | 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |

7. Паспорт подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» Муниципальной программы городского округа Серебряные Пруды Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в новой редакции:

Паспорт подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Всего:  в том числе: | 339 367,32 | 381 353,88 | 362 886,38 | 353 623,38 | 0,00 | 1 437 230,96 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 7 497,49 | 1 079,00 | 1 079,00 | 1 079,00 | 0,00 | 10 734,49 |
| Средства бюджета городского округа | 331 869,83 | 380 274,88 | 361 807,38 | 352 544,38 | 0,00 | 1 426 496,47 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. В Перечне мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»:

- строки 2, 2.6, 2.11, 2.14, 2.16 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | 1 406 146,78 | 334 217,31 | 371 540,53 | 354 825,97 | 345 562,97 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 6 253,99 | 3 016,99 | 1 079,00 | 1 079,00 | 1 079,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1 399 892,79 | 331 200,32 | 370 461,53 | 353 746,97 | 344 483,97 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6. | Мероприятие 01.15.  Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 727 698,16 | 198 203,28 | 189 610,88 | | | | | | | | | 171 942,00 | 167 942,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 727 698,16 | 198 203,28 | 189 610,88 | | | | | | | | | 171 942,00 | 167 942,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | I квартал | | I полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |  |  |
| 1 036 008,40 | 1 036 008,40 | 1 036 008,40 | 1 036 008,40 | | 1 036 008,40 | | 1 036 008,40 | | 1 036 008,40 | | 1 036 008,40 | 1 036 008,40 | 1 036 008,40 |
| 2.7. | Мероприятие 01.16.  Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2027 | Итого | 137 591,84 | 42 743,76 | 36 327,88 | | | | | | | | | 29 260,10 | 29 260,10 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 137 591,84 | 42 743,76 | 36 327,88 | | | | | | | | | 29 260,10 | 29 260,10 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | I квартал | | I полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |  |  |
| 133 648 | 133 648 | 133 648 | | 133 648 | | 133 648 | | 133 648 | | 133 648 | 133 648 | 133 648 | 133 648 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | 106 688,58 | 23 998,55 | 26 257,58 | | | | | 28 172,60 | | 28 259,85 | | 0,00 | | Администрация городского округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 106 688,58 | 23 998,55 | 26 257,58 | | | | | 28 172,60 | | 28 259,85 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Количество светильников, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | 2025год | 2026год | | 2027 год | |  | |
|  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  | |  | |  | |
| 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | | 3858 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.17. | Мероприятие 01.26.  Содержание бесхозяйных территорий | 2023-2027 | Итого | 8 414,69 | 4 070,18 | 4 344,51 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 8 414,69 | 4 070.18 | 4 344,51 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено содержание бесхозяйных территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |
| 1000 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.15. | Мероприятие 01.24.  Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | Итого | 4 268,78 | 4 268,78 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 4 268,78 | 4 268,78 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем ликвидированных навалов мусора, куб. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- добавить мероприятие 1.09 Устройство и модернизация контейнерных площадок

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. | Мероприятие 01.09. Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| *Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- добавить мероприятие Мероприятие 02.02. Аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Мероприятие 02.02.  Аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00  2027 год |
| *восстановительные работы в многоквартирных домах, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Адресный перечень дворовых территорий городского округа Серебряные Пруды Московской области, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2023-2027 годах, изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 | го Серебряные Пруды, рп Серебряные Пруды, мкн Юбилейный, д.1,3,13,14 | 2023 |
| 2 | го Серебряные Пруды, д. Шеметово, д.9,10,12 | 2023 |
| 3 | го Серебряные Пруды, п. Успенский, ул. Советская, д.13, ул. Луговая, д. 8 | 2023 |
| 4 | го Серебряные Пруды, с. Подхожее, мкр. Юбилейный, д.6, д.7, д.8 | 2023 |
| 5 | го Серебряные Пруды, с. Узуново, мкн Северный, д.5а, 7а, 7, 10,11,12 | 2023 |
| 6 | го Серебряные Пруды, п. Успенский, ул. Советская, д.12 | 2023 |
| 7 | го Серебряные Пруды, п. Успенский, ул. 50 лет Октября, д.3,5,7,9 | 2024 |
| 8 | го Серебряные Пруды п. Успенский 50 лет Октября д. 8 Садовая д.1а | 2024 |
| 9 | го Серебряные Пруды, р.п. Серебряные Пруды, ул. ПТУ, д.7Б, 7В | 2024 |
| 10 | го Серебряные Пруды, п. Новоклемово, д. 24,26,27 | 2024 |
| 11 | го Серебряные Пруды, рп Серебряные Пруды, мкр. Юбилейный, д.5,6,7,8,9,10,11 | 2024 |
| 12 | го Серебряные Пруды, с.Крутое, д.7,15,19,22,25 | 2025 |
| 13 | го Серебряные Пруды, рп Серебряные Пруды, п. Успенский, ул. Запрудная, д.7,12 | 2025 |
| 14 | го Серебряные Пруды, с. Узуново, мкн Южный, д.25 | 2025 |
| 15 | го Серебряные Пруды, с. Узуново, мкн Южный, д.32,33,34,35 | 2025 |
| 16 | го Серебряные Пруды, д. Шеметово, д.5,11,13 | 2025 |
| 17 | го Серебряные Пруды, с.Подхожее, мкр.Юбилейный, д.3,9 | 2025 |
| 18 | го Серебряные Пруды, п.Дмитриевский, д.1,7,8 | 2025 |

1. Адресный перечень общественных территорий городского округа Серебряные Пруды Московской области для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах изложить в новой редакции:

Адресный перечень общественных территорий городского округа Серебряные Пруды Московской области

для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 | Сквер «Яблоневый сад» по адресу: г.о. Серебряные Пруды, п. Успенский, ул. Запрудная, напротив д.7 | 2023-2024 |
| 2 | г.о Серебряные Пруды, Сквер с. Узуново, мкр. Северный (Памятник погибшим воинам) | 2024 |
| 3 | Площадь д.Шеметово (площадь и обелиск) | 2025 |