АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2025 № 32

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденную постановлением администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области от 29.12.2022г. № 2131

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области от 14.01.2025 № 14 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального округа Серебряные Пруды Московской области», Законом Московской области от 28.11.2024 № 226/2024-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов, связанных с наделением статусом муниципального округа отдельных муниципальных образований Московской области», Уставом муниципального округа Серебряные Пруды Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области от 29.12.2022г. № 2131 «Об утверждении муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области от 01.03.2023г. № 338, от 07.08.2023 № 1428, от 18.09.2023 № 1749 от 29.09.2023г. №1882, от 27.12.2023 № 2639, от 29.03.2024г. № 362, от 10.04.2024, №417 от 17.04.2024 №468, от 13.06.2024 №776, №841 от 26.06.2024, от 21.08.2024г. № 1198, от 30.09.2024г. №1439, от 05.12.2024г. №1845, от 27.12.2024 №2106) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции «Об утверждении муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1.Утвердить муниципальную программу муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» (прилагается)»;

3) изложить муниципальную программу муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Муниципальный округ Серебряные Пруды», доменное имя сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: <http://spadm.ru>.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального округа В. В. Федонина.

Глава муниципального округа О.В. Павлихин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального округа Серебряные

Пруды Московской области

15.05.2025г. №32

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального округа Серебряные Пруды

Московской области

29.12.2022г. № 2131

(в редакции постановления администрации

муниципального округа от 15.05.2025 г. № 15)

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» (в редакции постановления администрации муниципального округа

Серебряные Пруды Московской области от 01.03.2023г. № 338, от 07.08.2023г. № 1428, от 18.09.2023г. №1749, от 29.09.2023 №1882, от 27.12.2023 №2639, от 29.03.2024 №362,от 10.04.2024 №417, от 17.04.2024 №468, от 13.06.2024 №776, от 26.06.2024 №841, от 21.08.2024г. № 1198, от 30.09.2024г. №1439, от 05.12.2024 №1845, от 27.12.2024 №2106)

Муниципальная программа муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Паспорт муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области – Виталий Владимирович Федонин | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.  2. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.  3. Снижение уровня аварийности на источниках теплоснабжения и потерь при транспортировке коммунальных ресурсов по сетям, а также предотвращение прогрессирующего физического и морального износа основных производственных фондов в сферах теплоснабжения.  4. Минимизация рисков, связанных с размещением твердых коммунальных отходов, образуемых на объектах обращения с отходами.  5. Снижение энергоемкости и валового регионального продукта.  6. Увеличение доли газифицированных сельских населенных пунктов..  7. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления.  8. Соблюдение гражданами требований Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики муниципальной программы | | | | | |
|  | Подпрограмма I «Чистая вода»  Подпрограмма II «Системы водоотведения»  Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»  Подпрограмма IV «Обращение с отходами»  Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики».  Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма»  Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. В рамках реализации [Подпрограммы I](https://internet.garant.ru/#/document/43209992/entry/1111) обеспечивается:  -создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей водоснабжения;  -повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;  -уменьшение себестоимости услуг водопроводного хозяйства и систем технического водоснабжения. | | | | | |
| 2. Подпрограмма II предусматривает мероприятия по капитальному ремонту и строительству систем водоотведения, коллекторов, канализационных насосных станций. | | | | | |
| 3. [Подпрограмма III](https://internet.garant.ru/#/document/43209992/entry/1113) предусматривает взаимоувязанный по времени и ресурсам комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабжения муниципального округа и иных объектов коммунальной инфраструктуры, что будет способствовать снижению уровня аварийности на источниках теплоснабжения и потерь при транспортировке коммунальных ресурсов по сетям, а также предотвращению прогрессирующего физического и морального износа основных производственных фондов в сферах теплоснабжения. | | | | | |
| 4. Подпрограмма IV - обеспечение экологической безопасности и предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека, вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья в интересах устойчивого развития муниципального округа Серебряные Пруды. | | | | | |
| 5. Подпрограмма V предусматривает мероприятия по повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений и многоквартирных домов муниципального округа, организации учета энергоресурсов в жилищном фонде. Для достижения поставленных целей и решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального округа Серебряные Пруды Московской области | | | | | |
| 6. Подпрограмма VI предусматривает комплексное решение задач по обеспечению населенных пунктов муниципального округа источниками газификации в рамках указанной подпрограммы предусмотрены мероприятия по строительству объектов транспорта газа и распределительных газовых сетей для обеспечения перспективных потоков газа, повышения надежности транспортировки газа, промышленной и экологической безопасности газотранспортных объектов, экономической эффективности транспортировки газа. | | | | | |
| 7. Подпрограмма VII является обеспечение эффективного исполнения полномочий центральных исполнительных органов и подведомственных им учреждений в сфере инженерной инфраструктуры и энергоэффективности, жилищного надзора, административно-технического надзора. | | | | | |
| 8. Подпрограмма VIII направлена на осуществление (надзора) на территории муниципального округа Серебряные Пруды за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 25 913,00 | 25 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 507 364,61 | 46 458,83 | 342 829,44 | 607 849,38 | 302 078,34 | 208 148,62 |
| Средства бюджета муниципального округа | 669 683,35 | 78 395,98 | 142 557,27 | 219 702,29 | 119 517,20 | 109 510,61 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 202 960,96 | 150 767,81 | 485 386,71 | 827 551,67 | 421 595,54 | 317 659,23 |

1) Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды

Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Одним из приоритетов жилищной политики муниципального округа Серебряные Пруды Московской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Система водоснабжения состоит из 46 скважин, 15 водонапорных башен, 128,1 км водопроводных сетей. Производится очистка воды. На текущий момент система водоснабжения муниципального округа способна обеспечить потребности населения и социальной сферы.

За последние годы ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве улучшилась за счет увеличения объема ремонтных работ объектов коммунальной инфраструктуры.

Основными проблемами жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа Серебряные Пруды является высокая степень износа коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, высокий износ основного и вспомогательного оборудования большинства котельных, высокие тепловые потери в жилищном фонде.

Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. Нормативный срок отслужили около 60 % основных фондов.

Уровень износа канализационных насосных станций остается высоким и составляет от 55 - 90%, канализации напорных сетей - 95%, очистных сооружений от 82 - 89%. В замене нуждаются 8 км канализационных сетей. Очистные сооружения технически и морально устарели. Для того, чтобы принять и очистить канализационные стоки, согласно санитарным нормам, и сбросить в водные объекты, необходимо провести капитальный ремонт канализационной системы.

В Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р, обозначено, что снижение удельной энергоемкости экономики является центральной задачей энергетической политики России, без решения которой энергетический сектор неизбежно будет сдерживать социально-экономическое развитие страны. В условиях энергетического кризиса, энергосбережение позволяет относительно простыми мерами значительно снизить нагрузку на бюджеты всех уровней, сдержать рост энергетических тарифов.

Энергосбережение является одним из ключевых направлений энергетической политики муниципального округа Серебряные Пруды Московской области в процессе реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Наиболее очевидными проблемами в области энергосбережения в муниципальном округе Серебряные Пруды Московской области являются:

- потери энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг, связанные с износом инженерных сетей, инженерного оборудования зданий, сооружений, жилищного фонда;

- недостаточный контроль и учет расхода топливно — энергетических ресурсов из-за недостаточного оснащения приборами учета.

2. Цели муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

В программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Цели программы:

1. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

2. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

3. Создание условий для привлечения капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

4. Минимизация рисков, связанных с размещением твердых коммунальных отходов, образуемых на объектах обращения с отходами.

5. Снижение энергоемкости и валового регионального продукта.

6. Увеличение доли газифицированных сельских населенных пунктов.

7. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления.

8. Соблюдение гражданами требований Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий программы необходимо решить задачи:

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

4. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) на территории муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

5. Организация учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

6. Строительство газопроводов в населенных пунктах муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

7. Организация эффективной деятельности организаций органов местного самоуправления.

8. Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды

Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальная программа муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» включает следующие подпрограммы:

1) [Подпрограмма I](#P1437) «Чистая вода».

В рамках [подпрограммы I](#P1437) планируется увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

Решение поставленной цели [подпрограммы I](#P1437) осуществляется путем выполнения мероприятий, направленных на обеспечение гарантированной подачи питьевой воды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, подключение новых потребителей к централизованным системам водоснабжения, повышение эффективности и надежности работы систем и объектов водоснабжения.

Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» (далее - Подпрограмма) предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Подпрограмма направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсно-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Система жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа Серебряные Пруды включает в себя 15 муниципальных котельных и 1 ведомственную котельную, 34 водозаборных узлов, 7 очистных сооружений, 14 канализационных насосных станций, более 350 км инженерных сетей.

В настоящее время большинство инженерных сооружений муниципального округа не способны предоставлять коммунальные услуги населению на должном уровне.

Причинами этих проблем являются: высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость; моральный и физический износ основных фондов, недостаточный объем финансовых средств на проведение реконструкции и модернизации существующих объектов и строительства новых. На ряде котельных физически устарели установки химводоподготовки, что приводит к электрохимической коррозии котлов, трубопроводов и как следствие к авариям на котельных и тепловых сетях.

Большинство сооружений водоснабжения не в состоянии обеспечить бесперебойную подачу воды.

Реализация подпрограммы позволит:

- повысить качество жилищно-коммунальных услуг;  
- обеспечить надежную работу систем коммунальной инфраструктуры;  
- повысить удовлетворенности граждан деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс.

2) [Подпрограмма II](#P4258) «Системы водоотведения».

Подпрограмма «Системы водоотведения» предусматривает мероприятия по капитальному ремонту и строительству систем водоотведения, коллекторов, канализационных насосных станций.

Подпрограмма направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсно-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Реализация подпрограммы позволит:

- повысить качество жилищно-коммунальных услуг;

- обеспечить надежную работу систем коммунальной инфраструктуры;

- повысить удовлетворенность граждан деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс.

[Подпрограмма II](#P4258) направлена на обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоотведения).

Решение указанной задачи будет способствовать улучшению качества коммунальных услуг, предоставляемых населению муниципального округа Серебряные Пруды Московской области, снижению износа объектов и систем коммунальной инфраструктуры, повышению надежности и энергоэффективности их работы.

Решение поставленной цели осуществляется путем выполнения мероприятий по строительству (реконструкции, модернизации) объектов сточных вод, модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

Реализация указанных мероприятий позволит привести объекты очистки сточных вод в надлежащее состояние, сократить потери в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, снизить число аварий, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов водоотведения и очистки сточных вод, и, таким образом, создать необходимые условия для повышения качества предоставления населению коммунальных услуг.

3) Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации».

Подпрограмма III направлена на создание условий для привлечения капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Решение поставленной цели осуществляется путем выполнения мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

Реализация указанных мероприятий позволит привести объекты теплоснабжения в надлежащее состояние, сократить потери в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, снизить число аварий, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов теплоснабжения, и таким образом, создать необходимые условия для повышения качества предоставления населению коммунальных услуг.

В результате реализации указанных мероприятий будут созданы, реконструированы и отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории муниципального округа, что позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, сократить аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры, довести показатели качества вырабатываемых коммунальных ресурсов до нормативных требований, тем самым повысив качество предоставляемых коммунальных услуг.

4) Подпрограмма IV «Обращение с отходами».

Подпрограмма IV направлена на выполнение мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов для минимизации рисков, связанных с размещением твердых коммунальных отходов на объектах обращения с отходами муниципального округа.

5) Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Подпрограмма V направлена на снижение энергоемкости ВРП муниципального округа Серебряные Пруды Московской области, в том числе структурные изменения, предусматривающие интенсивную реализацию организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики.

Учитывая, что Московская область является энергодефицитным регионом, решение вопросов повышения энергоэффективности региональной экономики имеет приоритетное значение.

6) Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливно заправочного комплекса и электроэнергетики».

Подпрограмма VI направлена на повышение доступности системы газоснабжения для потребителей, увеличения использования газа коммунально-бытовым сектором и населением, тем самым улучшая качество жизни.

7) Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма».

Подпрограмма VII направлена на обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления.

8) Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Подпрограмма VIII направлена на осуществление (надзора) на территории муниципального округа Серебряные Пруды Московской области за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

муниципального округа Серебряные Пруды Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

с обоснованием необходимости их осуществления

Муниципальная программа муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» состоит из восьми подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень основных

мероприятий, направленных на обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества и условий жизни населения на территории муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

1. Подпрограмма I предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие F5 ‒ Федеральный проект «Чистая вода»;

Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области;

2. В рамках подпрограммы II запланирована реализация основного мероприятия 01 – Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области

Реализация данного мероприятий позволит привести объекты очистки сточных вод в надлежащее состояние, увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов систем водоотведения.

3. Подпрограмма III предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области ;

Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности;

Основное мероприятие 04 – Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню"»;

Основное мероприятие 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных округов».

Реализация данных мероприятий позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, сократить аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры, довести показатели качества вырабатываемых коммунальных ресурсов до нормативных требований, тем самым повысив качество предоставляемых коммунальных услуг.

4. Подпрограмма IV предусматривает выполнение основного мероприятия 03. Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами. В ходе реализации мероприятия осуществляется строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО).

5. Подпрограмма V предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области;

Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области.

В рамках данных мероприятий реализуется:

- обязательный учет используемых энергетических ресурсов;

- ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов государственными и муниципальными учреждениями;

- соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

6. Подпрограмма VI предусматривает выполнение основного мероприятия 01 - Развитие системы газоснабжения;

Выполнение данного мероприятия направлено на обеспечение надежного газоснабжения потребителей муниципального округа Серебряные Пруды Московской области, на обеспечение доступности газовой инфраструктуры на территории муниципального округа Серебряные Московской области для потребителей.

7. Подпрограмма VII предусматривает выполнение основного мероприятия 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Реализация данного мероприятия позволит создать условия для эффективной работы центральных исполнительных органов государственной власти в части обеспечения безопасных и комфортных условий проживания населения Московской области; устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры, развития жилищного хозяйства и модернизации коммунального комплекса Московской области.

8. Подпрограмма VIII предусматривает выполнение основного мероприятия 02. Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, что позволит решить задачу по осуществлению переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом.

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое  значение на начало реализации муниципальной программы | Планируемое значение по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | Номер  основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 |
| Подпрограмма I «Чистая вода» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Показатель муниципальной программы, Региональный проект «Чистая вода» | % | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 1.02.01 |
| 2. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Приоритетный целевой показатель | ед. | 1 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 1.F5.01 |
| Подпрограмма II «Системы водоотведения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Показатель муниципальной программы | % | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 2.01.01 | |
| 2. | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Приоритетный целевой показатель | ед./тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 1.01.03 | |
| Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество созданных, восстановленных и приобретенных объектов коммунальной инфраструктуры | Показатель муниципальной программы | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 3.01,  3.01.05,  3.01.06 | |
| 2. | Обеспечение организационно технических и экономических условий для повышения эффективности работы организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Показатель муниципальной программы | % | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 8.01 | |
| 3. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Приоритетный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | 3.05.01/02,  3.05.04 | |
| Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) | Приоритетный | % | 18 | 22,6 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 5.01.09 | |
| 2. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный | % | 79,38 | 86,38 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 5.01.10 | |
| 3. | Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Государственная программа | % | 7,25 | 25,85 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 5.02.01 | |
| 4. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Государственная программа | % | 39,54 | 40,04 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 5.02.01 | |
| Подпрограмма VI ««Развитие газификации, топливно заправочного комплекса и электроэнергетики» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение населенных пунктов муниципального образования источниками газификации | Показатель муниципальной программы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6.01.01  6.01.02 | |
| Подпрограмма VIII «Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Показатель муниципальной программы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8.01.01  8.01.02  8.01.03  8.02.2.5 | |

6. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы

муниципального округа Серебряные Пруды Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма I «Чистая вода» | | | | | |
| 1. | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | % | Значение базового показателя на соответствующий год | Годовая форма федерального статистического  наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации», утвержденная приказом Росстата от 16.11.2015 № 550 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека федерального статистического наблюдения за санитарным состоянием субъекта Российской Федерации». | Ежегодно |
| 2. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | ед. | Рассчитывается на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретённых, смонтированных, и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории муниципального округа Серебряные Пруды. | Информация предоставляется Администрацией муниципального округа Серебряные Пруды | Ежеквартальная |
| Подпрограмма II «Системы водоотведения» | | | | | |
| 1. | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | Определяется как частное от деления значений "Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной" на "Пропущено сточных вод через очистные сооружения", предусмотренных формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов. | Государственная автоматизированная система «Управление». Годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" | Ежегодно |
| 2. | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | ед./тыс. куб. м. | Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории муниципального округа в текущем финансовом году. | Государственная автоматизированная система «Управление». | Ежеквартальная |
| Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | | |
| 1. | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Информация предоставляется Администрацией муниципального округа Серебряные Пруды | Ежеквартальная |
| 2. | Обеспечение организационно технических и экономических условий для повышения эффективности работы организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | определяется по фактическому значению за один отчетный год, ед. | Информация предоставляется Администрацией муниципального округа Серебряные Пруды | Ежеквартальная |
| 3. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, прогр амм комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | % | Д = (Астс+Авс и во+Апкр)\*100%  3 ,где  Д – доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;  Астс – актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;  Авс и во – актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;  Апрк – актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры. | Государственная автоматизированная система «Управление» | Ежеквартальная |
| Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | |
| 1. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) | % | Д = М\*100%  К ,где  Д – доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D);  М – доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической (A, B, C, D);  К – количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального округа Серебряные Пруды Московской области. | Информация предоставляется Администрацией муниципального округа Серебряные Пруды | Ежеквартальная |
| 2. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | Д = М\*100%  К ,где  Д – доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  М – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  К – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального округа Серебряные Пруды Московской области. | Информация предоставляется Администрацией муниципального округа Серебряные Пруды | Ежеквартальная |
| 3. | Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | % | Д = М\*100%  К ,где  Д – доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  М – количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа Серебряные Пруды Московской области. | Информация предоставляется Администрацией муниципального округа Серебряные Пруды | Ежеквартальная |
| 4. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | % | Д = М\*100%  К ,где  Д – доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;  М – количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований;  К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа Серебряные Пруды Московской области. | Информация предоставляется Администрацией муниципального округа Серебряные Пруды | Ежеквартальная |
| Подпрограмма VI ««Развитие газификации, топливно-заправочного комплекса и электроэнергетики» | | | | | |
| 1. | Обеспечение населенных пунктов муниципального образования источниками газификации | Ед. | определяется по фактическому значению за один отчетный год, ед. | Информация предоставляется Администрацией муниципального округа Серебряные Пруды | Ежеквартальная |
| Подпрограмма VIII «Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | |
| 1. | Обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Ед. | определяется по фактическим расходам за отчетный период | Информация предоставляется Администрацией муниципального округа Серебряные Пруды | Ежеквартальная |

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

муниципального округа Серебряные Пруды

Московской области

Подпрограмма I «Чистая вода» муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Паспорт подпрограммы «Чистая вода» Муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» муниципального округа Серебряные Пруды Московской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 205 049,48 | 67 855,08 | 81 948,85 | 55 245,55 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 120 282,67 | 16 851,62 | 58 868,70 | 44 562,35 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 25 913,00 | 25 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 58 853,81 | 25 090,46 | 23 080,15 | 10 683,20 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | | | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия | | | |
| 2023 год | 2024  год | 2025 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1 | Основное мероприятие F5 ‒ Федеральный проект «Чистая вода» | | 2023-2027 | Итого | 46 433,99 | | | 46 433,99 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций | | | |
| Средства бюджета Московской области | 16 851,62 | | | 16 851,62 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 25 913,00 | | | 25 913,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 3 669,37 | | | 3 669,37 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие F5.01 ‒ Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | | 2023-2027 | Итого | 46 433,99 | | | 46 433,99 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций | | | |
| Средства бюджета Московской области | 16 851,62 | | | 16 851,62 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 25 913,00 | | | 25 913,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 3 669,37 | | | 3 669,37 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей) ед. | | Х | Х | Всего | | | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого  2025 год | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | Х | | | |
| 1 квартал | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12  месяцев | | | | |
| 1 | | | 1 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0,00 | 0,00 | Х | | | |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | | 2023-2027 | Итого | 158 615,49 | | | 21 421,09 | 81 948,85 | 55 245,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций | | | |
| Средства бюджета Московской области | 103 431,05 | | | 0,00 | 58 868,70 | 44 562,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства  федерального бюджета | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 55 184,44 | | | 21 421,09 | 23 080,15 | 10 683, 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 ‒ Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | | 2023-2027 | Итого | 131 670,72 | | | 6 580,00 | 74 245,17 | 50 845,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций | | | |
| Средства бюджета Московской области | 103 431,05 | | | 0,00 | 58 868,70 | 44 562,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства  федерального бюджета | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 0,00 |  | | | |
| Средства бюджета муниципального округа | 28 239,67 | | | 6 580,00 | 15 376,47 | 6 283,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| Внебюджетные средства | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, в т.ч. разработка проектных и изыскательных работ, ед. | | Х | Х | Всего | | | Итого  2023 год | Итого  2024  год | Итого  2025 год | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | Х | | | |
| 1 квартал | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | 12  месяцев | | |
| 4 | | | 1 | 2 | 1 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | | 2023-2027 | Итого | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |  | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций | | | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |  |
| Средства  федерального бюджета | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |  |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |  |
| Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, ед. | | Х | Х | Всего | | | Итого 2023 год | Итого 2024  год | Итого  2025 год | | | | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | Х | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | |
| 1 квартал | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | 12  месяцев | |
| 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |  | | | |
| 2.3 | Мероприятие 02.03 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | | 2023-2027 | Итого | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций | | | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства  федерального бюджета | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев, ед. | | Х | Х | Всего | | | Итого  2023 год | Итого 2024  год | Итого 2025  год | | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  | | | |
| Х | | | |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | 12  месяцев | | |
| 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | Х | | | |
| 2.4 | Мероприятие 02.04 ‒ Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | | 2023-2027 | Итого | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций | | | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства  федерального бюджета | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, ед. | | Х | Х | Всего | | | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого  2025 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | Х | | | |
| 1 квартал | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | 12  месяцев | | |
| 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2.5 | Мероприятие 02.05 ‒ Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | | Итого | 9 254,05 | | | 9 254,05 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций | | | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства  федерального бюджета | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 9254,05 | | | 9 254,05 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, в т.ч. разработка проектных и изыскательных работ, ед. | Х | | Х | Всего | | | Итого  2023 год | Итого  2024  год | Итого  2025 год | | | | | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | Х | | | |
| 1 квартал | | | | | | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | | 12  месяцев |
| 1 | | | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Мероприятие 02.06 ‒  Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2023-2027 | | Итого | 16 970,  72 | | | 5587, 04 | 6983,68 | 4 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |  | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства  федерального бюджета | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 16 970,  72 | | | 5 587, 04 | 6983,68 | 4 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  | Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | | Х | Всего | | | Итого 2023 год | Итого 2024  год | Итого 2025  год | | | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | Х | | | |
| 1 квартал | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12  месяцев |
| 3 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 1 | 0 | 0 |
| 2.7 | Мероприятие 02.07 ‒  «Организация в границах муниципального округа водоснабжения населения» | 2023-2027 | | Итого | | 720,00 | | 0,00 | 720,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |  | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций | | | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства  федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | | 720,00 | | 0,00 | 720,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество разработанных зон санитарной охраны | Х | | Х | | | Всего | Итого 2023  год | Итого 2024  год | Итого  2025 год | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | Х | | | | |
| 1 квартал | | | | | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | 12  месяцев | | | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |  | | |  | |
| Итого по подпрограмме | | | | Итого | | | 205 049,48 | 67 855,  08 | 81 948,85 | 55 245,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации  жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций | | | | |
| Средства бюджета Московской области | | | 120 282,67 | 16 851,62 | 58 868,70 | 44 562,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | | 25 913,00 | 25 913,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | | | 58 853,81 | 25 090,  46 | 23 080,15 | 10 683,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | №  подпрограмм | №  основного мероприятия | №  мероприятия | Наименование  результата | Единица  измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1 | F5 | 01 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей) | единица | Определяется на основании данных о количестве созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей) |
| 2. | 1 | 02 | 01 | Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения,  в т.ч. разработка проектных и изыскательных работ | единица | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструируемых объектов водоснабжения,  в т.ч. разработанных проектных и изыскательных работ, ед. |
| 3. | 1 | 02 | 02 | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения | единица | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения |
| 4. | 1 | 02 | 03 | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | единица | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев |
| 5. | 1 | 02 | 04 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | единица | Определяется на основании данных о количестве созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| 6. | 1 | 02 | 05 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения,  в т.ч. разработка проектных и изыскательных работ | единица | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения,  в т.ч. разработанных проектных и изыскательных работ |
| 7. | 1 | 02 | 06 | Количество отремонтированных шахтных колодцев | единица | Определяется на основании данных о количестве отремонтированных шахтных колодцев |

Адресный перечень объектов строительства и реконструкции объектов водоснабжения муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 подпрограммы 1 «Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Производительность объекта (куб. м/сутки) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2023  г., тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального округа |
| Всего | 2023  год | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство ВЗУ c сетями водоснабжения (в т. ч. ПИР) по адресу ул.Свободная, р. п. Серебряные Пруды Московской области (для подключения земельных участков, предоставляемых многодетным семьям) | 2023-2027 | 2,66 м3/сутки |  |  | Итого | 118 510,72 | 0,00 | 67 665,17 | 50 845,55 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация м. о. Серебряные Пруды Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 103 431,05 | 0,00 | 58 868,70 | 44 562,35 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 15 079,67 | 0,00 | 8 796,  47 | 6 283,20 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию | | | | | | Итого | 118 510,72 | 0,00 | 67 665,17 | 50 845,55 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 103 431,05 | 0,00 | 58 868,70 | 44 562,35 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 15 079,67 | 0,00 | 8 796,  47 | 6 283,20 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень объектов содержание и ремонт шахтных колодцев, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.06 подпрограммы 1 «Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Производительность объекта (куб. м/сутки)/протяженность | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.  2023г., тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального округа |
| Всего | 2023  год | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | «Содержание и ремонт шахтных колодцев» | 2023-2027 | 3050м |  |  | Итого | 16 970,72 | 5 587,04 | 6983,68 | 4400,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация м. о. Серебряные Пруды Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 16 970,72 | 5 587,  04 | 6 983,68 | 4 400,  00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию | | | | | | Итого | 16 970,72 | 5 587,04 | 6983,68 | 4400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 16 970,72 | 5 587,04 | 6983,68 | 4400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

муниципального округа Серебряные Пруды

Московской области

Подпрограмма II «Системы водоотведения» муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Паспорт подпрограммы: «Системы водоотведения» муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 747 900,87 | 18 990,65 | 33 329,58 | 146 280,93 | 276 434,85 | 272 864,86 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 407 652,21 | 0,00 | 0,00 | 68 079,15 | 169 786,53 | 169 786,53 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 340 248,66 | 18 990,65 | 33 329,58 | 78 201,78 | 106 648,32 | 103 078,33 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 747 900,87 | 18 990,65 | 33 329,58 | 146 280,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 276 434,85 | 272 864,86 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства бюджета Московской области | 407 652,21 | 0,00 | 0,00 | 68 079,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 169 786,53 | 169 786,53 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 340 248,66 | 18 990,65 | 33 329,58 | 78 201,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 106 648,32 | 103 078,33 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 747 900,87 | 18 990,65 | 33 329,58 | 146 280,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 276 434,85 | 272 864,86 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства бюджета Московской области | 407 652,21 | 0,00 | 0,00 | 68 079,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 169 786,53 | 169 786,53 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 340 248,66 | 18 990,65 | 33 329,58 | 78 201,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 106 648,32 | 103 078,33 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, в т.ч. разработка проектных и изыскательных работ, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 | Итого  2025 год | | | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 квартал | | | | | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12  месяцев |
| 9 | 1 | 5 | 1 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 – Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023  год | Итого 2024 год | Итого2025 год | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 квартал | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12  месяцев | |
|  | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 – Организация в границах муниципального округа водоотведения | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод,ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | Итого  2024  год | Итого  2025 год | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | X |
|  | 1 квартал | | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | | 12  месяцев | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 – Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, в т.ч. разработка проектных и изыскательных работ,ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | Итого  2024 | Итого  2025 год | | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 квартал | | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | 12  месяцев | | |
| 0 | 0  0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество капитально отремантированных канализационных коллекторов и канализационных насосных станций, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | Итого  2024 год | Итого  2025 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 квартал | | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12  месяцев | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 2.5 «Аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения» | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  | Количество аварийно-восстановительных объектов водоотведения, ед | Х | Х | Всего | Итого | Итого  2024 | Итого  2025  год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | Х |
| 2023 год |
| 1 квартал | | | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | 12  месяцев | | | | |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 747 900,87 | 18 990,65 | 33 329,59 | 146 280,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 276 434,85 | 272 864,86 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства бюджета Московской области | 407 652,21 | 0,00 | 0,00 | 68 079,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 169 786,53 | 169 786,53 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 340 248,66 | 18 990,65 | 33 329,59 | 78 201,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 106 648,32 | 103 078,33 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | №  подпрограмм | №  основного мероприятия | №  мероприятия | Наименование  результата | Единица  измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 2 | 01 | 01 | Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, в т.ч. разработка проектных и изыскательных работ | единица | Определяется на основании данных о количестве построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод,  в т.ч. разработанных проектных и изыскательных работ |
| 2. | 2 | 01 | 02 | Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод | единица | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод |
| 3. | 2 | 01 | 03 | Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод | Единица | Определяется на основании данных о количестве построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод |
| 4. | 2 | 02 | 01 | Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций,  в т.ч. разработка проектных и изыскательных работ | единица | Определяется на основании данных о количестве построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций,  в т.ч. разработанных проектных и изыскательных работ |
| 5. | 2 | 02 | 02 | Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | единица | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных насосных станций |
| 6. | 2 | 02 | 05 | Количество аварийно-восстановительных объектов водоотведения | единица | Определяется на основании данных о количестве аварийно-восстановительных объектов водоотведения |

Адресный перечень объектов строительства и реконструкции объектов очистки сточных вод муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 подпрограммы 2 «Системы водоотведения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Производительность объекта (куб. м/сутки) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.  2023г., тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального округа |
| Всего | 2023  год | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство очистных сооружений в п.Успенский | 2025-2027 |  |  |  | Итого | 487 603,13 | 0,00 | 0,00 | 146 280,93 | 170 661,10 | 170 661,10 |  | Администрация г. о. Серебряные Пруды Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 240 446,87 | 0,00 | 0,00 | 68 079,15 | 86 183,86 | 86 183,86 |
| Средства бюджета муниципального округа | 247 156,26 | 0,00 | 0,00 | 78 201,78 | 84 477,24 | 84 477,24 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство очистных сооружений в п. Успенский муниципального округа Серебряные Пруды | 2024-2025 |  |  |  | Итого | 16 217,74 | 0,00 | 16 217,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация г. о. Серебряные Пруды Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 16 217,74 | 0,00 | 16 217,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию | | | | | | Итого | 503 820,87 | 0,00 | 16 217,74 | 146 280,93 | 170 661,10 | 170 661,10 |  | Администрация г. о. Серебряные Пруды Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 240 446,87 | 0,00 | 0,00 | 68 079,15 | 86 183,86 | 86 183,86 |
| Средства бюджета муниципального округа | 263 374,00 | 0,00 | 16 217,74 | 78 201,78 | 84 477,24 | 84 477,24 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

муниципального округа Серебряные Пруды

Московской области

Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Паспорт подпрограммы «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» Муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026 год | 2027 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 1 175 894,16 | 63 005,63 | 370 108,28 | 604 071,19 | 93 914,69 | 44 794,37 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 906 113,73 | 29 491,21 | 283 960,74 | 473 253,88 | 81 045,81 | 38 362,09 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 269 780,43 | 33 514,42 | 86 147,54 | 130 817,31 | 12 868,88 | 6 432,28 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 239 701,02 | | 50 647,11 | 45 947,64 | 143 106,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 174 547,70 | | 29 491,21 | 32 718,07 | 112 338,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 65 153,32 | | 21 155,90 | 13 229,57 | 30 767,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 53 300,22 | | 50 647,11 | 2 653,11 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 29 491,21 | | 29 491,21 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 23 809,01 | | 21 155,90 | 2 653,11 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, в т.ч. разработка проектных и изыскательных работ, ед. | Х | Х | Всего | | Итого  2023 год  4 | Итого 2024 год | Итого  2025 год | | | | | | | | | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | | 2027 год | X |
| 1 квартал | | | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12  месяцев | | | |
| 3 | | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 1.2  1.3  1.4  1.5  1.6  1.7  2.  2.1  2.2 | Мероприятие 01.03 – Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Х |
| Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | X | X | Всего | | 2023  год | Итого 2024 год | Итого  2025 год | | | | | | | | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | | 2027 год |
| 1 квартал | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | | 12  месяцев | | | | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 |
| Мероприятие 01.05 «Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение)» | 2023-2027 | Итого: | 35 762,63 | | 0,00 | 35 762,63 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 26 805,53 | | 0,00 | 26 805,53 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 8 957,10 | | 0,00 | 8 957,10 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
|  | X | X | Всего | | Итого 2023  год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | | | | | | | | | | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | | 2027 год | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| 1 квартал | | | | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12  месяцев |
| 1 | | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | 0 | | 0 |
| Мероприятие 01.06 «Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)» | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения | X | X | Всего | | Итого 2023  год | Итого 2024 год | Итого  2025 год | | | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | | 2027 год | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| 1 квартал | | | | | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12  месяцев | | | | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 |
| Мероприятие 01.07 «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения | 2023-2027 | Итого: | 24 591,60 | | 0,00 | 1229,58 | 23 362,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 19 304,41 | | 0,00 | 965,22 | 18 339,  19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 5 287,19 | | 0,00 | 264,36 | 5022,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения | X | X | Всего | | Итого 2023  Год | Итого 2024 год | Итого  2025  год | | | | | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | | 2027 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| 1 квартал | | | | | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | | | 12  месяцев | | | |
| 2 | | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 0 | | 0 |
| Мероприятие 01.08 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения» | 2023-2027 | Итого: | 126 046,57 | | 0,00 | 6 302,32 | 119 744,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства Федераль ного бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 98 946,  55 | | 0,00 | 4 947,32 | 93 999,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 27 100,  02 | | 0,00 | 1 355,00 | 25745,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения | X | X | Всего | | Итого 2023  год | Итого 2024  год | Итого  2025  год | | | | | | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | | 2027 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| 1 квартал | | | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12  месяцев | | | | | |
| 4 | | 0 | 2 | 2 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| Мероприятие 01.10  «Капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» |  | Итого: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства Федераль ного бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | X | X | Всего | | Итого 2023  год | Итого 2024  год | Итого  2025 год | | | | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | | 2027 год | Служба координаци  и жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| 1 квартал | | | | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | | 12  месяцев | | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальн  ой собственности |  | Итого: | 922 352,07 | | 4 849,00 | 320 401,09 | 459 764,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93 242,69 | | 44 094,37 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций  Служба координаци  и жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства Федераль ного бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 731 566,03 | | 0,00 | 251 242,67 | 360 915,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81 045,81 | 38 362,09 | |
| Средства бюджета муниципального округа | 190 786,04 | | 4 849,00 | 69 158,42 | 98 849,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 196,88 | 5 732,28 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 150 508,55 | | 4 849,00 | 346,73 | 7 975,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93 242,69 | 44 094,37 | |
| Средства Федераль ного бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 125 668,87 | | 0,00 | 0,00 | 6 260,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81 045,81 | 38 362,09 | |
| Средства бюджета муниципального округа | 24 839,68 | | 4 849,00 | 346,73 | 1 714,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 196,88 | 5 732,28 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, в т.ч. разработка проектных и изыскательных работ, ед. |  | Х | Всего | | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого2025 год | | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год | | Служба координаци  и жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| 1 квартал | | | | | | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | | | 12  месяцев | | |
| 9 | | 1 | 1 | 1 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 5 |  | |
| Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности |  | Итого: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | | Итого 2023  год | Итого 2024 год | Итого  2025 год | | | | | | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| 1 квартал | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | | | 12  месяцев | | | | | | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | |
| 2.3 | Мероприятие 02.03 – Организация в границах муниципального округа теплоснабжения населения | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета муниципальногоокруга | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого  2025 год | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| 1 квартал | | | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | | 12  месяцев | | | | | | | | |
| Х | | Х | Х | Х | | Х | | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | Х | Х | |
| 2.4 | Мероприятие 02.08 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 106333,56 | | 0,00 | 5316,68 | 101016,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 83471,84 | | 0,00 | 4173,59 | 79298,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета муниципального округа | 22861,72 | | 0,00 | 1143,09 | 21718,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности | Х | Х | Всего | | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| 1 квартал | | | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | | 12  месяцев | | | | | | | |
| 2 | | Х | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | Х | Х | |
| 2.5 | Мероприятие 02.09- «Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований» | 2023-2027 | Итого: | 213907,36 | | 0,00 | 10075,84 | 203 831,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 167917,27 | | 0,00 | 7909,54 | 160 007,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета муниципального округа | 45990,10 | | 0,00 | 2166,30 | 43 823,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
|  | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности | Х | Х | Всего | | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого  2025 год | | | | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| 1 квартал | | | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | | 12  месяцев | | | | | |
| 7 | | Х | 3 | 4 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | Х | Х | |
| 2.6 | Мероприятие 02.10  – «Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» |  |  | 339 559,87 | | 0,00 | 204 157,51 | 135 402,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 266 554,52 | | 0,00 | 160 263,65 | 106 290,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета муниципального округа | 73 005,35 | | 0,00 | 43 893,86 | 29 111,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
|  | Количество построенных и реконструированных сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | Х | Х | Всего | | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025  год | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| 1 квартал | | | | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | | 12  месяцев | | | | | | | | | |
| 2 | | 0 | 1 | 1 | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 2.7 | Мероприятие 02.11  – «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» | 2023-2027 | Итого: | 112042,33 | | 0,00 | 100 504,33 | 11 538,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 87953,53 | | 0,00 | 78 895,89 | 9 057,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета муниципального округа | 24089,19 | | 0,00 | 21 608,44 | 2 480,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
|  | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | Х | Х | Всего | | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого2025  год | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| 1 квартал | | | | | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | | 12  месяцев | | | | | | |
| 3 | | 0 | 2 | 1 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | |
| 3. | Основное мероприятие 04 «Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурное меню» | 2023-2027 | Итого: | 9211,08 | | Итого 2023 год | 3291,56 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета муниципального округа | 9211,08 | | 5 919,52 | 3291,56 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1 | Мероприятие 04.03 – Субсидии ресурсо- снабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | 9 919,52 | | 5 919,52 | 3291,56 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета муниципального округа | 9 919,52 | | 5 919,52 | 3291,56 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации  системы водоснабжения,водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения, % | Х | Х | Всего | | Итого 2023 год | Итого  2024  год | Итого  2025 год | | | | | | | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027 год | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| 1 квартал | | | | | | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | | 12  месяцев |
|  | |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
|  | |
| 4. | Основное мероприятие 05  «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных округов» | 2023-2027 | Итого: | 4 630,00 | | 1590,00 | 468,00 | 1 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 672,00 | 700,00 | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций  Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета муниципального округа | 4 630,00 | | 1590,00 | 468,00 | 1 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 672,00 | 700,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1  4.2  4.3 | Мероприятие 05.01.  Утверждение схем теплоснабжения муниципальных округов (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных округов) | 2023-2027 | Итого: | 3280,00 | | 940,00 | 468,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 672,00 | 700,00 | |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета муниципального округа | 3280,00 | | 940,00 | 468,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 672,00 | 700,00 | |
| Внебюджетные  источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Количество утвержденных схем теплоснабжения муниципальных округов | Х | Х | Всего | | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого  2025 год | | | | | | | | | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | | Х |
| 1 квартал | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | | 12  месяцев | | | | | |
| 5 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | |
| Мероприятие 05.03.  Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных округов | 2023-2027 | Итого | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные  источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а так же программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных кругов | Х | Х | Всего | | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого  2025 год | | | | | | | | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | |  |
| 1 квартал | | | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12месяцев | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 05.04.  Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных округов) | 2023-2027 | Итого | 1 350,00 | | 650,00 | 0,00 | 700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета муниципального округа | 1 350,00 | | 650,00 | 0,00 | 700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные  источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Количество схем водоснабжения и водоотведения муниципальных округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных округов) | Х | Х | Всего | | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого2025 год | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год | | Х |
| 1 квартал | | | | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | | | | | | 12месяцев | | | | |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 0 | 0 | |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 1 175 894,16 | | 63 005,63 | 370 108,28 | 604 071,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93 914,69 | 44 794,37 | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 906 113,73 | | 29491,21 | 283 960,74 | 473 253,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81 045,81 | 38 362,09 | |
|  | Средства бюджета муниципального округа | 269 780,43 | | 33 514,42 | 86 147,54 | 130 817,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 868,88 | 6 432,28 | |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

1. Раздел «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | №  подпрограмм | №  основного мероприятия | №  мероприятия | Наименование  результата | Единица  измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 3 | 01 | 01 | Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения,  в т.ч. разработка проектных и изыскательных работ | единица | Определяется на основании данных о количестве построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения,  в т.ч. разработанных проектных и изыскательных работ |
| 2. | 3 | 01 | 03 | Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения | единица | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных объектов теплоснабжения |
| 3. | 3 | 01 | 05 | Количество отремонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | единица | Определяется на основании данных о количестве отремонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения |
| 4. | 3 | 01 | 06 | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения | единица | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных объектов теплоснабжения |
| 5. | 3 | 01 | 07 | Объем выполненных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения | единица | Определяется на основании данных о выполненных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения |
| 6. | 3 | 01 | 08 | Объем выполненных мероприятий работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения | процент | Определяется на основании данных о выполненных работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения |
| 7. | 3 | 01 | 10 | Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения | единица | Определяется на основании количества капитально отремонтированных объектов теплоснабжения |
| 8. | 3 | 02 | 01 | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,  в т.ч. разработка проектных и изыскательных работ | единица | Определяется на основании данных о количестве построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,  в т.ч. разработанных проектных и изыскательных работ |
| 9. | 3 | 02 | 02 | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | единица | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 10. | 3 | 02 | 03 | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности | единица | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности |
| 11. | 3 | 02 | 08 | Объем выполненных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | процент | Определяется на основании данных об объеме выполненных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности |
| 12. | 3 | 02 | 09 | Количество выполненных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований | единица | Определяется на основании данных о количестве выполненных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований |
| 13. | 3 | 02 | 10 | Количество построенных реконструированных сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований | единица | Определяется на основании данных о количестве построенных реконструированных сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований |
| 14. | 3 | 02 | 11 | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения | единица | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных сетей теплоснабжения |
| 15. | 3 | 04 | 01 | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения | единица | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных сетей теплоснабжения |
| 16. | 3 | 04 | 02 | Количество построенных (реконструируемых) объектов (системы) теплоснабжения | единица | Определяется на основании данных о количестве построенных (реконструируемых) объектов (системы) теплоснабжения |
| 17. | 3 | 04 | 03 | Предоставлено субсидий ресурсо-снабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения | процент | Определяется на основании данных о количестве предоставленных субсидий ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения |
| 18. | 3 | 05 | 01 | Количество утвержденных схем теплоснабжения муниципальных округов | единица | Значение показателя определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». |
| 19. | 3 | 05 | 02 | Количество схем водоснабжения и водоотведения муниципальных округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных округов) | единица | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782. |
| 20. | 3 | 05 | 03 | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных округов | единица | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с п.5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.07 «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Производительность объекта (куб. м/сутки, протяженность) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.  2023г., тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального округа |
| Всего | 2023  год | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство БМК с.Мочилы ул.Лесная, 0,3 МВт | 2024-2025 |  |  |  | Итого | 24 591,60 | 0,00 | 1229,58 | 23 362,02 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация г. о. Серебряные Пруды Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 19 304,41 | 0,00 | 965,22 | 18 339,19 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 5 287,19 | 0,00 | 264,36 | 5 022,83 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию | | | | | | Итого | 24 591,60 | 0,00 | 1229,58 | 23 362,02 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 19 304,41 | 0,00 | 965,22 | 18 339,19 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 5 287,19 | 0,00 | 264,36 | 5 022,83 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.08 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Производительность объекта (куб. м/сутки, протяженность) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.  2023г., тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального округа |
| Всего | 2023  год | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Капитальный ремонт котельной №7 по адресу: Московская область, г.о.Серебряные Пруды п.Успенский (в т.ч.ПИР) | 2024-2025 |  |  |  | Итого | 105 114,10 | 0,00 | 5255,70 | 99 858,40 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация г. о. Серебряные Пруды Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 82 514,56 | 0,00 | 4125,72 | 78 388,84 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 22 599,54 | 0,00 | 1129,98 | 21 469,56 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | «Капитальный ремонт ЦТП по адресу: Московская область, г. о. Серебряные Пруды, р. п. Серебряные Пруды, пер. Школьный (в т.ч. ПИР)» | 2024-2025 |  |  |  | Итого | 20 932,47 | 0,00 | 1046,62 | 19 885,85 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 16 431,99 | 0,00 | 821,60 | 15 610,39 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 4 500,48 | 0,00 | 225,02 | 4 275,46 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию | | | | | | Итого | 126 046,57 | 0,00 | 6 302,32 | 119 744,25 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 98 946,  55 | 0,00 | 4 947,32 | 93 999,23 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 27 100,20 | 0,00 | 1355,  00 | 25 745,02 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Производительность объекта (куб. м/сутки, протяженность) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.  2023г., тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального округа |
| Всего | 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство водопроводных сетей мкр-н Школьный, с. Узуново, г.о. Серебряные Пруды, (в т.ч. ПИР) | 2026-2027г |  |  |  | Итого | 35 465,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 639,67 | 24 825,88 |  | Администрация г. о. Серебряные Пруды Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 9 256,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 256,51 | 21 598,52 |
| Средства бюджета муниципального округа | 4 315,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383,16 | 3 227,36 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство водопроводных сетей ул. Железнодорожная, р.п. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР, для подключения земельных участков, предоставляемых многодетным семьям) | 2026г.-  2027г. |  |  |  | Итого | 13 333,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999,95 | 9 333,20 |  | Администрация г. о. Серебряные Пруды Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 11 599,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 479,96 | 8 119, 88 |
| Средства бюджета муниципального округа | 1733,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,99 | 1 213,32 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей с.Мягкое | 2026г.-2027г. |  |  |  | Итого | 47 523,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 568,68 | 5 955,21 |  | Администрация г. о. Серебряные Пруды Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 41 345,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 164,75 | 5 181,03 |
| Средства бюджета муниципального округа | 6 178,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 403,93 | 774,18 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей с.Глубокое | 2026г.-2027г. |  |  |  | Итого | 40 128,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 148,19 | 3980,08 |  | Администрация г. о. Серебряные Пруды Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 34 911,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 448,93 | 3 462,66 |
| Средства бюджета муниципального округа | 5 216,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 699,26 | 517,42 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство водопроводных сетей ул.П.Романова | 2025г.-2026г. |  |  |  | Итого | 8 861,95 | 0,00 | 0,00 | 7 975,76 | 886,20 | 0,00 |  | Администрация г. о. Серебряные Пруды Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 6 956,63 | 0,00 | 0,00 | 6 260,97 | 695,66 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 1905,32 | 0,00 | 0,00 | 1 714,79 | 190,54 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Проведение государственной историко-культурной экспертизы по объекту: «Реконструкция теплосети с.Мочилы г.о.Серебряные Пруды» | 2024г. |  |  |  | Итого | 346,73 | 0,00 | 346,  73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация г. о. Серебряные Пруды Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 346,73 | 0,00 | 346,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию | | | | | | Итого | 145 659,55 | 0,00 | 346,73 | 7 975,76 | 93 242,69 | 44 094,37 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 125 668,87 | 0,00 | 0,00 | 6 260,97 | 81 045,81 | 38 362,09 |
| Средства бюджета муниципального округа | 19 990,68 | 0,00 | 346,  73 | 1 714,79 | 12 196,88 | 5 732,28 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.08 «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности» «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Производительность объекта (куб. м/сутки, протяженность) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.  2023г., тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального округа |
| Всего | 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Реконструкция теплосети с.Мочилы г.о.Серебряные Пруды | 2024-2025 |  |  |  | Итого | 106 333,  56 | 0,00 | 5316,  68 | 101 016,88 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация г. о. Серебряные Пруды Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 83471,84 | 0,00 | 4173,  59 | 79 298,25 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 22 861,72 | 0,00 | 1143,  09 | 21 718,63 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию | | | | | | Итого | 106 333,  56 | 0,00 | 5316,  68 | 101 016,88 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 83471,84 | 0,00 | 4173,  59 | 79 298,25 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 22 861,72 | 0,00 | 1143,  09 | 21 718,63 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.09 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Производительность объекта (куб. м/сутки, протяженность) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.  2023г., тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального округа |
| Всего | 2023  год | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | «Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о.Серебряные Пруды п.Успенский от ДК до ТК7-ТК-18(В т.ч.ПИР)» | 2024 |  |  |  | Итого | 97 082,08 | 0,00 | 4 854,10 | 92 227,98 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация г. о. Серебряные Пруды Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 76 209,43 | 0,00 | 3 810,  47 | 72 398,96 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 20 872,65 | 0,00 | 1 043,63 | 19 829,02 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | "Капитальный ремонт участка тепловоц сети по адресу:московская область, г.о.Серебряные Пруды, рп.Серебряные Пруды, ул.Октябрьская (в т.ч.ПИР)" | 2024г.-2025г. |  |  |  | Итого | 23 147 ,20 | 0,00 | 1 157,36 | 21 989,84 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация г. о. Серебряные Пруды Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 18 170,55 | 0,00 | 908,53 | 17 262,02 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 4 976,65 | 0,00 | 248,83 | 4 727,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | «Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу:  Московская область, г.о.Серебряные Пруды с.Подхожее, мкр.Юбилейный(в т.ч.ПИР) | 2024-2025 |  |  |  | Итого | 81 287,  53 | 0,00 | 4064,  38 | 77 223,15 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация г. о. Серебряные Пруды Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 63 810,  71 | 0,00 | 3190,  54 | 60 620,  17 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 17 476,  82 | 0,00 | 873,84 | 16 602,98 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | «Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной №7 по адресу: Московская область, г.о.Серебряные Пруды п.Успенский от ТК -10 до перехода на трубу диаметром 89 (в т.ч.ПИР)» | 2025г. |  |  |  | Итого | 12 390,55 | 0,00 | 0,00 | 12 390,55 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация г. о. Серебряные Пруды Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 9 726,58 | 0,00 | 0,00 | 9 726,58 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 2 663,97 | 0,00 | 0,00 | 2 663,97 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию | | | | | | Итого | 213 907,37 | 0,00 | 10 075,84 | 203 831,53 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация г. о. Серебряные Пруды Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 167 917,27 | 0,00 | 7 909,54 | 160 007,73 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 45 990,10 | 0,00 | 2166,30 | 43 823,80 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.10 «Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Производительность объекта (куб. м/сутки, протяженность) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.  2023г., тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального округа |
| Всего | 2023  год | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | «Реконструкция теплосети и ГВС от котельной №2 р.п. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР)». | 2024-2025 |  |  |  | Итого | 339 559,  87 | 0,00 | 204 157,51 | 135 402,36 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация г. о. Серебряные Пруды Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 266 554,  52 | 0,00 | 160 263,65 | 106 290,87 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 73 005,35 | 0,00 | 43 893,86 | 29 111,  49 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию | | | | | | Итого | 339 559,  87 | 0,00 | 204 157,51 | 135 402,36 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 266 554,  52 | 0,00 | 160 263,65 | 106 290,87 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 73 005,35 | 0,00 | 43 893,86 | 29 111,  49 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.11 «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Производительность объекта (куб. м/сутки, протяженность) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.  2023г., тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального округа |
| Всего | 2023  год | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | «Капитальный ремонт теплосети с.Петрово г.о.Серебряные Пруды Московской области» | 2024 |  |  |  | Итого | 29658,04 | 0,00 | 29658,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация г. о. Серебряные Пруды Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 23281,56 | 0,00 | 23281,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 6376,48 | 0,00 | 6376,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | "Капитальный ремонт теплосети с. Узуново, мкр-н Северный, г.о.Серебряные Пруды Московской области" | 2024г.-2025г. |  |  |  | Итого | 82384,68 | 0,00 | 70 846,29 | 11 538,39 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация г. о. Серебряные Пруды Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 64671,97 | 0,00 | 55 614,33 | 9 057,64 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 17712,71 | 0,00 | 15 231,96 | 2 480,75 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию | | | | | | Итого | 112042,72 | 0,00 | 100 504,33 | 11 538,39 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 87 953,  53 | 0,00 | 78 895,89 | 9 057,64 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 24089,  19 | 0,00 | 21 608,44 | 2 480,75 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 05.01 «Утверждение схем теплоснабжения муниципальных округов(актуализированных схем теплоснабжения муниципальных округов)» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Производительность объекта (куб. м/сутки, протяженность) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.  2023г., тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального округа |
| Всего | 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Актуализация схем теплоснабжения г.о.Серебряные Пруды | 2023-2027 |  |  |  | Итого | 3280,00 | 940,00 | 468,00 | 500,00 | 672,00 | 700,00 |  | Администрация г. о. Серебряные Пруды Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 3280,00 | 940,00 | 468,00 | 500,00 | 672,00 | 700,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию | | | | | | Итого | 3280,00 | 940,00 | 468,00 | 500,00 | 672,00 | 700,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 3280,00 | 940,00 | 468,00 | 500,00 | 672,00 | 700,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 05.04«Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных округов)» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Производительность объекта (куб. м/сутки, протяженность) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.  2023г., тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального округа |
| Всего | 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения г.о.Серебряные Пруды | 2023-2027 |  |  |  | Итого | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация г. о. Серебряные Пруды Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию | | | | | | Итого | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

муниципального округа Серебряные Пруды

Московской области

Подпрограмма IV «Обращение с отходами» муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Паспорт подпрограммы «Обращение с отходами» Муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перечень мероприятий подпрограммы IV «Обращение с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 03 - Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами | 2023-2027гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 03.01 -  Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) на территории муниципальных образований Московской области | 2023г.-2027г. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00  0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество построенных и реконструируемых объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО), ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024  год | Итого  2025 год | в том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год | X |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 04-Создание системы раздельного сбора отходов на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 04.01 -  Оказание услуг по размещению и обслуживанию контейнеров для опасных отходов от населения на спецплощадках на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027гг | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество оказанных услуг по размещению и обслуживанию контейнеров для опасных отходов от населения на спец площадках на территории муниципального образования Московской области | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | Итого 2024  год | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | №  подпрограмм | №  основного мероприятия | №  мероприятия | Наименование  результата | Единица  измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 4 | 03 | 01 | Количество построенных и реконструируемых объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) | единица | Значение показателя определяется как количество построенных и реконструируемых объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) |
| 2. | 4 | 04 | 01 | Количество оказанных услуг по размещению и обслуживанию контейнеров для опасных отходов от населения на спецплощадках на территории муниципального образования Московской области | единица | Определяется на основании данных о количестве оказанных услуг по размещению и обслуживанию контейнеров для опасных отходов от населения на спецплощадках на территории муниципального образования Московской области |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

муниципального округа Серебряные Пруды

Московской области

Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 800,45 | 800,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 800,45 | 800,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перечень мероприятий подпрограммы V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026  год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого: | 800,45 | 800,45 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области» | 2023-2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  |  | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 800,45 | 800,45 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.10. «Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы» | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | 9  месяцев | | | | 12 месяцев |
| Х | Х | Х | Х | Х | | | Х | | | | Х | | | | Х | Х | Х |
|  |  |  | Итого: | 800,45 | 800,45 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 02 «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области». | 2023-2027 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства бюджета муниципального округа | 800,45 | 800,45 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01.  Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Установлены, заменены, поверены общедомовые  приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | | | | 1  полугодие | 9  месяцев | | | 12 месяцев | |
| Х | Х | Х | Х | Х | | | | | | Х | Х | | | Х | | Х | Х |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 – Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого: | 800,45 | 800,45 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 800,45 | 800,45 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед |  | Х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | 12  месяцев | |
| Х | X | Х | Х | | | Х | | | Х | | | Х | | Х | | Х | Х |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 03 «Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов» | 2023-2027 | Итого | 0,00 |  | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области". | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Поданы заявления в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области", ед. |  | Х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | 12  месяцев |
| Х | Х | Х | Х | | Х | | | Х | | | | | Х | | Х | Х | Х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 800,45 | 800,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета муниципального округа | 800,45 | 800,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | №  подпрограмм | №  основного мероприятия | №  мероприятия | Наименование  результата | Единица  измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 5 | 01 | 10 | Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | единица | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 2. | 5 | 02 | 01 | Установлены, заменены, поверены общедомовые приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД | единица | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 3. | 5 | 02 | 02 | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | единица | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 4. | 5 | 03 | 01 | Поданы заявления «ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" | единица | Значение показателя определяется как количество поданных заявлений в «ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" |

Приложение №6

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

муниципального округа Серебряные Пруды

Московской области

Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливно-заправочного комплекса и электроэнергетики» муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Паспорт подпрограммы «Развитие газификации, топливно-заправочного комплекса и электроэнергетики» Муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах. | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 - Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00  0 |
|  | Количество построенных газопроводов к населенным пунктам с последующей газификацией, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого  2025 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12месяцев |
| Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 – Организация в границах муниципального округа газоснабжения населения | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  | Количество построенных газопроводов к населенным пунктам с последующей газификацией, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого2025 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12  месяцев | |
| Х | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | Х |

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | №  подпрограмм | №  основного мероприятия | №  мероприятия | Наименование  результата | Единица  измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 6 | 01 | 01 | Количество построенных газопроводов к населенным пунктам с последующей газификацией | единица | Значение показателя определяется как количество построенных газопроводов к населенным пунктам с последующей газификацией |
| 2. | 6 | 01 | 02 | Количество построенных газопроводов к населенным пунктам с последующей газификацией | единица | Значение показателя определяется как количество построенных газопроводов к населенным пунктам с последующей газификацией |

Приложение №7

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

муниципального округа Серебряные Пруды

Московской области

Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» Муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перечень мероприятий подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |  |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 -  Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |  |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01. 02-  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |  |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 -  Организация в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2023-2027гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций |  |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение №8

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

муниципального округа Серебряные Пруды

Московской области

Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Паспорт подпрограммы «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» Муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 73 316,00 | 116,00 | 0,00 | 21 954,00 | 51 246,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 73 316,00 | 116,00 | 0,00 | 21 954,00 | 51 246,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы | |
| 2023 год | 2024  год | 2025 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | | 2027 год | |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2023-2027гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций | | |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 - Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций | | |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Результат погашения просроченной задолженности | Х | X | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | | 2027 год | |  | | |
| 1 квартал | | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | | | 12месяцев | | | |
| Х | Х | Х | Х | | Х | | | | | Х | | | Х | | | | | Х | | | | Х | | Х | |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 -Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 2023-2027гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций | | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Доля обеспечения технических и экономических условий для повышения эффективности работы организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, % | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого  2025  год | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | | 2027 год | |  | | |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | 12  месяцев | | |
|  | | |  | | |  | |  | |  | | |
| Х | Х | Х | Х | | | Х | | | Х | | | | | Х | | | | | Х | | | Х | | Х | |
| 1.3. | Мероприятие 01. 03-  Погашение просроченной задолженности за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение) муниципальных предприятий с целью предупреждения их банкротства и (или) субсидиарной ответственности муниципальных образований Московской области | 2023-2027гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций | | | |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
|  | Доля погашения просроченной задолженности за потребленные ресурсы(газ,электроэнергию,холодное водоснабжение и водоотведение),% | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого  2025  год |  | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | | | 2027 год | |  | | |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12  месяцев | | | |
|  |
| Х | Х | Х | Х | | Х | | | Х | | | | Х | | | | Х | | | | | Х | | | Х | |  | | |
| 1.4 | Мероприятие 01. 04-  Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 2023-2027гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций | | |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | Количество приобретенных в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого  2025 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | | | 2027 год | |  | | |
| 1 квартал | | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | 12  месяцев | |
| Х | Х | Х | Х | Х | | | | | Х | | | | | Х | | | | | Х | | Х | | | Х | |
| 1.5 | Мероприятие 01. 05- Реализация мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и(или) юридических лиц 100процентов акций долей которых принадлежит муниципальных образований Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства , в части погашения их просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за энергоресурсы(топливную энергию и теплоноситель и (или) за факторинговые услуги | 2023-2027гг | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Х | | | Х | | Х | | | Х | |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | Количество мероприятий по предупреждению банкротства муниципальных образований и(или) юридических лиц | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | Итого  2024 год | Итого  2025 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | | | 2027 год | |  | | |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | | | | 12  месяцев | | | | |  | | |  | |  | | |
| Х | Х | Х | Х | Х | | | Х | | | | Х | | | | | Х | | | | | Х | | | Х | |  | | |
| 1.6 | Мероприятие 01.19- Приобретение специализированной техники для аварийных бригад | 2023-2027гг | Итого | 73 200,00 | 0,00 | 0,00 | 21 954,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 246,00 | | | 0,00 | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций | | |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 954,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 246,00 | | | 0,00 | |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | Количество приобретаемой техники для аварийных бригад | Х | Х | Всего | Итого 2023 | Итого 2024год | Итого  2025 год | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | | | 2027 год | |  | | |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | | | 12  месяцев | | | |
| Х | Х | 1 | | | Х | | | Х | | | Х | | | | | 1 | | | | 1 | | | Х | |
| 2 | Основное мероприятие 02 - Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | Итого: | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | Х | | | Х | Х | | Х |
| Средства бюджета Московской области | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.1 | Мероприятие 02.05 -  Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023-2027гг. | Итого | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | Служба координации жилищно-коммунального хозяйства управления экономики и инвестиций | | |
| Средства бюджета Московской области | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | Количество профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом, ед. | Х | Х | Всего: | Итого  2023 год | Итого 2024  год | Итого  2025 год | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | | | 2027 год | |  |  | |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | 12  месяцев | |
| Х | Х | Х | Х | | | Х | | | | Х | | | | | Х | | | | Х | | Х | | | Х | |

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | №  подпрограмм | №  основного мероприятия | №  мероприятия | Наименование  результата | Единица  измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 8 | 01 | 01 | Результат погашения просроченной задолженности | единица | Значение показателя определяется как количество погашенной просроченной задолженности |
| 2. | 8 | 01 | 02 | Доля обеспечения технических и экономических условий для повышения эффективности работы организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства | процент | Значение показателя определяется как процент обеспечения технических и экономических условий для повышения эффективности работы организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 3. | 8 | 01 | 03 | Доля погашения просроченной задолженности за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение) | процент | Значение показателя определяется как процент погашенной просроченной задолженности за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение) |
| 4. | 8 | 01 | 04 | Количество приобретенных в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры | единица | Значение показателя определяется как количество приобретенных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 5. | 8 | 01 | 05 | Количество мероприятий по предупреждению банкротства муниципальных образований и(или) юридических лиц | единица | Значение показателя определяется на основании количества проведенных мероприятий по предупреждению банкротства |
| 6. | 8 | 01 | 19 | Количество приобретаемой техники для аварийных бригад | единица | Значение показателя определяется на основании количества приобретаемой техники для аварийных бригад |
| 7. | 8 | 02 | 05 | Количество профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом | единица | Значение показателя определяется как количество профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом |