ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 29.12.2022г. № 2145 «Об утверждении муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области от 14.01.2025года № 14 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального округа Серебряные Пруды Московской области», Законом Московской области от 28.11.2024года № 226/2024-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов, связанных с наделением статусом муниципального округа отдельных муниципальных образований Московской области», Уставом муниципального округа Серебряные Пруды Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Внести в постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 29.12.2022г. № 2145 «Об утверждении муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» (с изменениями, принятыми постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 10.04.2023г. №573, от 29.06.2023г. № 1228, от 29.09.2023г. № 1885, от 27.12.2023г. №2635, от 02.02.2024г. №99, от 14.05.2024г. №598, от 28.06.2024г. №870, от 30.09.2024г. №1429, от 18.12.2024г. №1996, от 27.12.2024г. №2102, постановлением администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области от 15.01.2025г. №16, от 31.01.2025г. №126) следующие изменения:

- изложить муниципальную программу муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Городской округ Серебряные Пруды», доменное имя сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: <http://spadm.ru>.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального округа В.В. Федонина.

Глава муниципального округа О.В.Павлихин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального округа Серебряные Пруды

Московской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

«Приложение

к постановлению администрации

городского округа Серебряные Пруды

Московской области от 29.12.2022г. № 2145

(в редакции постановления администрации

муниципального округа Серебряные Пруды

Московской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_)

Муниципальная программа муниципального округа Серебряные Пруды Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

1). Паспорт муниципальной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области – В.В. Федонин | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального округа Серебряные Пруды | | | | | |
| 2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального округа Серебряные Пруды | | | | | |
|  | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограммы | | | | | |
| 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области | | | | | |
| 2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области | | | | | |
| 3. Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение качества и комфорта городской среды. Разработка архитектурно-планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий, благоустройство общественных территорий, установка детских, игровых площадок на территории городского округа Серебряные Пруды Московской области, устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город», изготовление и установка стел | | | | | |
| 2. Комплексное благоустройство дворовых территорий, содержание территорий, модернизация детских игровых площадок, установка, замена светильников и ламп уличного освещения на современные энергоэффективные, создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения, ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий, проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, ремонт подъездов, установка камер видеонаблюдения в подъездах МКД, а также работа административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства. | | | | | |
| 3. Обеспечение повышения качества работы органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений в сфере ЖКХ и благоустройства. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 294 385,83 | 42 297,49 | 31 163,76 | 1 162,00 | 1 164,00 | 218 598,58 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 2 194 786,86 | 347 719,83 | 397 703,68 | 452 407,93 | 464 018,00 | 532 937,42 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 489 172,69 | 390 017,32 | 428 867,44 | 453 569,93 | 465 182,00 | 751 536,00 |

2) Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание цели муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды является одним из приоритетных направлений стратегического развития муниципального округа Серебряные Пруды Московской области на ближайший период.

Городская среда – совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда обитания формирует отношение человека к городу и системе управления.

Современный горожанин воспринимает всю территорию города как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости.

Общественные и дворовые территории – неотъемлемая составляющая городской структуры. Без благоустройства дворов и территорий общего пользования, благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения, внешней привлекательности.

Благоустройство представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния дворовых и общественных территорий. В процессе становления и преобразования городов появляются новые потребности, вследствие чего территории должны претерпевать изменения, чтобы соответствовать возникающим запросам.

Для формирования современного единого облика территории муниципального округа Серебряные Пруды, соответствующего запросам населения, необходимо решить ряд сложившихся проблем. В частности, можно выделить следующие проблемы:

недостаточный уровень озеленения и благоустройства районов многоэтажной застройки;

изношенность асфальтового покрытия дворовых и внутриквартальных проездов, тротуаров;

во многих дворах требуется реконструкции и модернизации уличного освещения;

в некоторых дворах практически отсутствуют стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке;

детское игровое и спортивное оборудование за годы эксплуатации не отвечает эстетическому виду и безопасности;

недостаточное количество парков, скверов, мест для семейного отдыха, соответствующих современным требованиям.

Одной из наиболее острых проблем остаются вопросы повышения уровня качества работ по благоустройству и поддержания надлежащего санитарного состояния территории. Оснащенность муниципальных учреждений и предприятий, осуществляющих деятельность в указанных сферах, коммунальной (специализированной) техникой, машинами и оборудованием, транспортными средствами, не достигает должного уровня. Кроме того, значительная часть техники, машин и оборудования, транспортных средств имеет значительный износ.

Муниципальная программа направлена на:

1. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий городского округа Серебряные Пруды Московской области. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Комфортная городская среда»:

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в муниципальном округе Серебряные Пруды федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в муниципальном округе Серебряные Пруды мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов ("Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В Программном обращении Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности" одним из основных направлений развития ЖКХ определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 процентов дворовых территорий муниципальных образований Московской области.

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

Перечень минимальных и дополнительных работ по благоустройству, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяется жителями, подлежит согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Форма трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской области может быть выражена в виде:

1) выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, подготовка объектов к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора. И другие виды работ;

2) предоставления строительных материалов, техники;

3) обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников.

Благоустройство дворовых и общественных территорий на территории муниципального округа Серебряные Пруды может происходить с привлечением добровольцев (волонтеров) для выполнения работ по благоустройству - осуществления предпроектного анализа, формирования видения и разработки дизайн-проекта благоустройства, в том числе описание идеи благоустройства, основных проблем территории и мероприятий по их решению, функциональная модель территории, изучение инвестиционной привлекательности территории и предложений по ее улучшению, средовые визуализации, подготовка пояснительной записки, рекомендаций по событийному программированию, рекомендаций по обеспечению безопасности населения, цифровизации общественного пространства.

Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в мероприятиях по вовлечению населения в процессы благоустройства может осуществляться в том числе в опросах, интервью, фокус-группах, проектных семинарах, мастерских, воркшопах.

Предполагается вовлечение обучающихся образовательных организаций среднего, среднего специального и высшего образования в реализацию мероприятий муниципальной программы посредством стажировок и практик.

Рассматривается вопрос по привлечению добровольцев (волонтеров) в реализацию региональной и (или) муниципальной программ путем участия в форумах, конкурсах, фестивалях, лекториях, общественном мониторинге качества объектов благоустройства и др.

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ "Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области" (далее - Распоряжение N 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Так же адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству формируется:

1) по результатам голосования на «Добродел» (50% от плана на год). Все дворовые территории по итогам инвентаризации нуждающиеся в благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад

2) на основании обращений (50% от плана на год):

- Президенту Российской Федерации;

- Губернатору Московской области;

- Министру благоустройства Московской области;

- в администрацию муниципального округа Серебряные Пруды;

- на интернет-портал «Добродел»;

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя их минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы Администрация в праве принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий которых с софинансированием из бюджета Московской области Администрация в праве организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Адресный перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном НПА субъекта РФ.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

разработку проекта благоустройства;

выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;

проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;

выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость;

(на работы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект);

разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);

благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;

благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

благоустройство парковых проездов (дорог);

благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);

благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;

благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

благоустройство элементов сопряжения покрытий;

благоустройство конструкций велопарковок;

благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;

благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;

благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха;

благоустройство систем наружного освещения;

благоустройство праздничного оформления;

благоустройство средств размещения информации;

благоустройство малых архитектурных форм;

благоустройство въездных групп, стел;

проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;

выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;

приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу).

2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального округа Серебряные Пруды. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.

Подпрограмма «Благоустройство территорий» муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»» (далее - Подпрограмма) предусматривает комплексное благоустройство населенных пунктов сельских и муниципального поселений муниципального округа Серебряные Пруды и создание комфортных условий для проживания граждан.

Подпрограмма направлена на решение таких задач, как:

- улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов, ликвидация стихийных навалов мусора,

- благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания,

- повышения уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального округа,

- повышение освещенности улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального округа,

- регулирование численности и защита граждан от нападения безнадзорных, бродячих и больных животных на территории муниципального округа,

- создание комфортных условий проживания граждан.

Высокий уровень благоустройства населенных пунктов – необходимое улучшение условий жизни населения. В последние годы в поселениях проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территорий муниципального округа, имеется ряд проблем, такие как санитарное содержание дворовых территорий, сбор, утилизация и захоронение бытовых и промышленных отходов, освещение улиц населенных пунктов. Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов муниципального округа, необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Целью Подпрограммы является создание условий для комфортного проживания граждан на территории муниципального округа Серебряные Пруды. Осуществление мероприятий по благоустройству приведет к улучшению состояния санитарного и экологического состояния населенных пунктов, благоустройству и озеленению территории городского округа.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

1. Установка и содержание детских игровых комплексов, спортивных площадок и малых архитектурных форм:

- установка элементов благоустройства (лавочек, декоративных ограждений и т.д.)

2. Создание и содержание зеленых зон;

- обустройство цветников и ремонт и содержание газонов.

3. Комплексное благоустройство населенных пунктов;

- обрезка деревьев и кустарников,

- сбор и вывоз мусора и ТБО,

- оборудование контейнерных площадок

3. Повышение качества работы органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений в сфере ЖКХ и благоустройства. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий. Подпрограмма направлена на обеспечение эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления подведомственных им учреждений в сфере благоустройства Московской области. Подпрограмма направлена на решение следующего основного мероприятия: «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».

В целом реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства и создать условия для комфортного проживания граждан, а также поможет повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий.

4. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Формирование современно комфортной городской среды», с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.

Характеристика текущего состояния, основные проблемы по формированию комфортной городской среды в муниципальном округе Серебряные Пруды Московской области определяют стратегию развития отрасли, основывается на обеспечение проведения мероприятий по формированию комфортной городской среды в соответствии с едиными требованиями по Московской области.

Реализацию новой стратегии развития отрасли планируется осуществить программно - целевым методом в рамках муниципальной программы, которая обеспечит выход на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного проживания жителей муниципального образования.

В целях реализации Программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер реализации Программы: оперативный мониторинг хода реализации Программы;

оптимизация расходов местного бюджета;

оперативное реагирование на изменения законодательства;

определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;

своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации;

информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» с 2017 года до 2023 года на территории муниципального округа Серебряные Пруды благоустроено: 4 общественных территории, 72 дворовые территории, установлено 25 детских, игровых площадок по программе Губернатора «Наше Подмосковье», выполнены мероприятия по устройству и капитальному ремонту на 2 системах наружного освещения.

Отказ от реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» приведет к увеличению нагрузки на действующую инфраструктуру, преждевременному износу и дефициту объектов благоустройства, что в свою очередь приведет к снижению качества жизни населения на территории муниципального округа Серебряные Пруды и негативному социальному эффекту.

3) целевые показатели муниципальной программы Московской области:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя[\*](#P760) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение \*\* | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | | | | | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя | |
| 2023 год | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| 1. | **Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Приоритетный  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 1 | 0 | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | 1.И4.01, 1.И4.03, 1.И4.05, 1.01.01, 1.01.02., 1.01.05., 1.01.06., 1.01.07., 1.01.08., 1.01.15., 1.01.16., 1.01.20., 1.01.21., 1.01.24., 1.F2.03. | |
| 1.2. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | Приоритетный  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.И4.04 | |
| 1.3. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Приоритетный | Единица | 0 | 0 | 0 | | 7 | | 0 | | 0 | | 1.01.23 | |
| 2. | **Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Отраслевой показатель | процент | 30 | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 2.02.01, 2.02.02, 2.03.01, 2.03.02, 2.03.04 |
| 2.2. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Тыс. квадратных метров | 0 | 1 067, 08 | | 1 067, 08 | | 1 067, 08 | | 1 067, 08 | | 1 067, 08 | | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.06, 2.1.09, 2.01.15, 2.01.16, 2.1.17, 2.01.18, 2.01.19, 2.1.21, 2.1.24, 2.1.25, 2.1.26, 2.1.29, 2.1.31, 2.1.32, 2.1.33, 2.1.36, 2.1.37, 2.1.38, 2.И4.01, 2F2.01 |
| 2.3. | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный | Единица | 424 | 660 | | 212 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2.01.22 |
| 2.4. | Установка шкафов управления наружным освещением | Приоритетный | Единица | 123 | 30 | | 31 | | 6 | | 0 | | 0 | | 2.01.23 |
| 2.5. | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | 2.01.39, 2.01.40 |
| 2.6. | Замена и модернизация детских игровых площадок | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | 2.01.34, 2.01.35 |

Методика расчета значений планируемых показателей/результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/результата | Единица измерения | Методика расчета показателя/результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Показатели** | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации мероприятий И4.01, И4.03 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 «Об утверждении методик расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы).  Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий. |
| 1.2. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | Единица | Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе. |
| 1.3. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.4 | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Процент | Методику разрабатывает сам ОМСУ |
| 1.5. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области |
| 1.6. | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.7. | Установка шкафов управления наружным освещением | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.8. | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2. | **Результаты** | | |
| 2.1. | Благоустроены общественные территории | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 2.2. | Благоустроены скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.3. | Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
| 2.4. | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий. |
| 2.5. | Изготовлено и установлено стел | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств стел, изготовленных и установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении изготовления и установки стел, принятые по результатам осмотра таких стел |
| 2.6. | Благоустроены лесопарковые зоны | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон |
| 2.7. | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон |
| 2.8. | Благоустроены пространства для активного отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств |
| 2.9. | Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области | Процент | Фактическое достижение результата определяется как средний арифметический процент выполнения мероприятий планов по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области.  Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренных планами мероприятий по развитию инфраструктуры парков, предусмотренных приложениями к соглашениям между Министерством благоустройства Московской области и муниципальными образованиями Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области |
| 2.10. | Обустроены велосипедные маршруты | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств велосипедных маршрутов, обустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении обустройства велосипедных маршрутов |
| 2.11. | Благоустроены с привлечением иного межбюджетного трансферта общественные территории и (или) количество детских игровых площадок, обустроенных с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количество территорий, на которых выполнены мероприятия по устройству систем наружного освещения | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, благоустроенных в отчетном периоде с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количеств детских игровых площадок, обустроенных в отчетном периоде с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количеств территорий, на которых в отчетном периоде выполнены мероприятия по устройству систем наружного освещения с привлечением иного межбюджетного трансферта. Достижение результата подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий (одним протоколом или несколькими протоколами), содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий и (или) обустройства детских игровых площадок, и (или) устройства систем наружного освещения, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий и (или) детских игровых площадок, и (или) систем наружного освещения |
| 2.12. | Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств созданных сезонных ледяных катков, на которых в отчетном периоде обустроены сезонные спортивные игровые площадки на летний период. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по созданию сезонных ледяных катков с обустройством сезонных спортивных игровых площадок на летний период, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.13. | Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий общего пользования, на которых в отчетном периоде устроены сезонные ледяные катки. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по устройству сезонных ледяных катков, принятых по результатам осмотра таких территорий |
| 2.14. | Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, в которых в отчетном периоде проведены мероприятия по благоустройству общественных территорий вблизи водных объектов. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по благоустройству, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.15. | Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяженностью до 700 м) при благоустройстве общественных территорий | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств объектов капитального строительства (пешеходных мостов до 700 м), построенных при благоустройстве общественных территорий в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается разрешениями на ввод объектов в эксплуатацию |
| 2.16. | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 2.17. | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Ед. | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
| 2.18. | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| 2.19. | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
| 2.20. | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ |
| 2.21. | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 2.22. | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Ед. | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
| 2.23. | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Ед. | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| 2.24. | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город) | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством обустроенных объектов наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в отчетном периоде |
| 2.25. | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий. |
| 2.26. | Выполнен ремонт дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде |
| 2.27. | В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию и организации деятельности административных комиссий в Московской области» |
| 2.28. | Приобретена коммунальная техника | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники |
| 2.29. | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Кв. м. | Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами муниципального образования Московской области. |
| 2.30 | Обеспечено содержание дворовых территорий | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.31. | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 2.32. | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 2.33. | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.34. | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.35. | Количество светильников | Ед. | Фактическое значение результата определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.36. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения в отчетном периоде |
| 2.37. | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных шкафов управления наружным освещением в отчетном периоде |
| 2.38. | Объем ликвидированных навалов мусора | Куб. м. | Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора с объектов благоустройства городского округа. |
| 2.39. | Количество организованных субботников и общественных работ | Ед. | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
| 2.40 | Обеспечено содержание бесхозяйных территорий | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей бесхозяйных территорий, находящихся на содержании ОМСУ |
| 2.41 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, (картами свыше 25 кв. м) | Кв.м. | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв. м) в отчетном периоде |
| 2.42 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде |
| 2.43 | Демонтировано детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Ед. | Фактическое значение определяется как количество площадок демонтированных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.44 | Установлено светильников, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Ед. | Фактическое значение определяется как количество светильников установленных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.45 | Установлено видеокамер, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Ед. | Фактическое значение определяется как количество видеокамер установленных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.46 | Установлено детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | Ед. | Фактическое значение определяется как количество площадок установленных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) |
| 2.47 | Улучшен визуальный облик территорий муниципального образования (в том числе, украшены территории) | Ед. | Значение определяется фактическим количеством территорий муниципального образования, визуальный облик которых был улучшен |
| 2.48. | Снесены незаконно установленные самовольные постройки, здания и сооружения | Шт. | Значение определяется фактическим количеством снесенных незаконно установленных самовольных построек, зданий и сооружений |
| 2.49. | Вывезены брошенные, разукомплектованные транспортные средства | Шт. | Значение определяется фактическим количеством вывезенных брошенных, разукомплектованных транспортных средств |
| 2.50. | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством модернизированных детских игровых площадок  в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 2.51. | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками | Ед. | Количество подготовленного твердого покрытия под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 2.52. | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) | Ед. | Количество детских игровых площадок на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.53. | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения | Ед. | Количество детских игровых площадок на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.54. | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» | Ед. | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.55. | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество детских игровых площадок, для которых осуществлен строительный контроль в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.56. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Значение определяется фактическим количеством домов в которых проведен капитальный ремонт в текущем году |
| 2.57. | Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством многоквартирных домов, в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы, и подтверждается отчетами о достижении значений целевого показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта, предоставляемыми муниципальными образованиями Московской области |
| 2.58. | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | Ед. | Значение определяется фактическим количеством камер установленных в подъездах в многоквартирных домах |
| 2.59. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем году на территории муниципального образования в соответствии с адресным перечнем подъездов |

**Подпрограмма I «Комфортная городская среда»**

Подпрограмма I «Комфортная городская среда»

Муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

1. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области | Всего:  в том числе: | 50 650,00 | 44 966,86 | 63 009,71 | 71 439,00 | 340 106,00 | 570 171,57 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 34 800,00 | 30 001,76 | 0,00 | 0,00 | 217 432,58 | 282 234,34 |
| Средства бюджета муниципального округа | 15 850,00 | 14 965,10 | 63 009,71 | 71 439,00 | 122 673,42 | 287 937,23 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие И4.  Федеральный проект  «Формирование комфортной городской среды»  (действует с 01.01.2025г.) | 2023-2027 | Итого | 360 649,70 | 0,00 | 0,00 | 30381,70 | | | | | | | | | | | | | 31597,00 | 298671,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 217 432,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 217 432,58 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 143 217,12 | 0,00 | 0,00 | 30381,70 | | | | | | | | | | | | | 31 597,00 | 81 238,42 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие И4.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий  (действует с 01.01.2025г.) | 2023-2027 | Итого | 265 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 265 810,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 217 432,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 217 432,58 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 48 377,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 48 377,42 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Благоустроены общественные территории, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1  квартал | 1  полугодие | | | | 9  месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие И4.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)  (действует с 01.01.2025г.) | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Благоустроены скверы, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1  квартал | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие И4.04. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  (действует с 01.01.2025г.) | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1  квартал | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие И4.05.  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га)  (действует с 01.01.2025г.) | 2023-2027 | Итого | 94 839,70 | 0,00 | 0,00 | 30 381,70 | | | | | | | | | | | | | 31 597,00 | 32 861,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 94 839,70 | 0,00 | 0,00 | 30 381,70 | | | | | | | | | | | | | 31 597,00 | 32 861,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1  квартал | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 1 | | 0 | 0 |
| 1.5. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды  (действует с 01.01.2023г. по 31.12.2024г.) | 2023-2027 | Итого | 78 218,81 | 40 000,00 | 38 218,81 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 64 801,76 | 34 800,00 | 30 001,76 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 13 417,05 | 5 200,00 | 8 217,05 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)  (действует с 01.01.2023г. по 31.12.2024г.) | Итого | 78 218,81 | 40 000,00 | 38 218,81 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 64 801,76 | 34 800,00 | 30 001,76 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 13 417,05 | 5 200,00 | 8 217,05 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены скверы, ед. |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  | 1  квартал | | | 1  полугодие | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 226 142,76 | 10 650,00 | 6 748,05 | 63 009,71 | | | | | | | | | | | | | 71 439,00 | 74 296,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 226 142,76 | 10 650,00 | 6 748,05 | 63 009,71 | | | | | | | | | | | | | 71 439,00 | 74 296,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Изготовление и установка стел | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Изготовлено и установлено стел, штука |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1  квартал | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Благоустроены лесопарковые зоны, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | 9  месяцев | | | 12  месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 01.05.  Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 9 190,00 | 6 600,00 | 2 590,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 9 190,00 | 6 600,00 | 2 590,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1. Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1  квартал | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.4. | Мероприятие 01.06.  Благоустройство пространств для активного отдыха | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены пространства для активного отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1  квартал | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.5. | Мероприятие 01.07.  Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1. Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области, процент |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1  квартал | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.6. | Мероприятие 01.08.  Обустройство велосипедной инфраструктуры | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1. Обустроены велосипедные маршруты, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1  квартал | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.7. | Мероприятие 01.15. Благоустройство общественных территорий вблизи водных объектов | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1. Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1  квартал | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.8. | Мероприятие 01.16. Строительство объектов капитального строительства при благоустройстве общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1. Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяженностью до 700 м) при благоустройстве общественных территорий, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1  квартал | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.9. | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | Итого | 20 208,05 | 4 050,00 | 4 158,05 | 12 000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 20 208,05 | 4 050,00 | 4 158,05 | 12 000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1  квартал | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 1 | | 0 | 0 |
| Результат 2.  Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1  квартал | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 1 | | 0 | 0 |
| Результат 3.  Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1  квартал | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 1 | | 0 | 0 |
| Результат 4.  Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1  квартал | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 1 | | 0 | 0 |
| Результат 5.  Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1  квартал | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 1 | | 0 | 0 |
| Результат 6.  Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе:: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1  квартал | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 1 | | 0 | 0 |
| 2.10. | Мероприятие 01.21.  Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1  квартал | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Результат 2.  Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1  квартал | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.11. | Мероприятие 01.23.  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023-2027 | Итого | 101 905,01 | 0,00 | 0,00 | 20 628,01 | | | | | | | | | | | | | 39 842,00 | 41 435,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 101 905,01 | 0,00 | 0,00 | 20 628,01 | | | | | | | | | | | | | 39 842,00 | 41 435,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1  квартал | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 7 | | 0 | 0 |
| 2.12. | Мероприятие 01.24.  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью более 0,5 га | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Благоустроены общественные территории, площадью более 0,5 га, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1  квартал | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 1 | | | Итого | 570 171,57 | 50 650,00 | 44 966,86 | 63 009,71 | | | | | | | | | | | | | 71 439,00 | 340 106,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 282 234,34 | 34 800,00 | 30 001,76 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 217 432,58 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 287 937,23 | 15 850,00 | 14 965,10 | 63 009,71 | | | | | | | | | | | | | 71 439,00 | 122 673,42 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта строи-  тель-  ства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/  работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Муниципальный округ Серебряные Пруды, д.Шеметово, (площадь и обелиск) |  | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 |  | 0,00 | Итого | 30 381,70 | 0,00 | 0,00 | 30 381,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 30 381,70 | 0,00 | 0,00 | 30 381,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Муниципальный округ Серебряные Пруды |  | Работы по благоустройству | 2026, 2027 | 2026, 2027 |  | 0,00 | Итого | 64 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 597,00 | 32 861,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 64 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 597,00 | 32 861,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ВСЕГО по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 94 839,7 | 0,00 | 0,00 | 30 381,70 | 31 597,00 | 32 861,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 94 839,7 | 0,00 | 0,00 | 30 381,70 | 31 597,00 | 32 861,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

1. Паспорт подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области | Всего:  в том числе: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
|  | 339 367,32 | 383 900,58 | 390 060,22 | 393 743,00 | 411 430,00 | 1 918 501,12 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 7 497,49 | 1 162,00 | 1 162,00 | 1 164,00 | 1 166,00 | 12 151,49 |
| Средства бюджета муниципального округа | 331 869,83 | 382 738,58 | 388 898,22 | 392 579,00 | 410 264,00 | 1 906 349,63 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | | Всего  (тыс. руб.) |  |  | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 10 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| 1 | Основное мероприятие  И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  (действует с 01.01.2025г.) | 2023-2027 | | Итого | 88 028,74 | 0,00 | 0,00 | 28 199,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 328,0000 | 30 501,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 88 028,74 | 0,00 | 0,00 | 28 199,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 328,0000 | 30 501,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие И4.01  Ремонт дворовых территорий  (действует с 01.01.2025г.) | 2023-2027 | | Итого | 88 028,74 | 0,00 | 0,00 | 28 199,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 328,0000 | 30 501,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 88 028,74 | 0,00 | 0,00 | 28 199,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 328,0000 | 30 501,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. |  | |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025  год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1  квартал | | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | | 0 | | | | | 0 | | | | 1 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды  (действует с 01.01.2023г. по 31.12.2024г.) | 2023-2027 | | Итого | 13187,36 | 5 150,01 | 8 037,35 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 4 480,50 | 4 480,50 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 8706,86 | 669,51 | 8 037,35 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие F2.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий  (действует с 01.01.2023г. по 31.12.2024г.) |  | | Итого | 13187,36 | 5 150,01 | 8 037,35 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 4 480,50 | 4 480,50 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 8706,86 | 669,51 | 8 037,35 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. |  | Всего | 2023 год | 2024 год |  | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 2025год | | 1  квартал | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | 12 месяцев | 2026 год | 2027 год |
| 2 | 1 | 1 | 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | | 1 814 011,02 | 334 217,31 | 374 087,23 | 360 362,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 364 415,00 | 380 929,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 7 670,99 | 3 016,99 | 1 162,00 | 1 162,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 164,00 | 1 166,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 1 806 340,03 | 331 200,32 | 372 925,23 | 359 200,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 363 251,00 | 379 763,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий  (действует с 01.01.2023г. по 31.12.2024г.) |  | Итого | | 9 124,95 | 0,00 | 9 124,95 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 9 124,95 | 0,00 | 9 124,95 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  |  |  | | 1 квартал | | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |  |  |
| 6 646,0 | 0 | 6 646,0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций  (действует с 01.01.2023г. по 31.12.2024г.) |  | Итого | | 2 259,78 | 2 259,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 1 965,99 | 1 965,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 293,79 | 293,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед. |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  |  |  | | 1 квартал | | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |  |  |
| 5 | 5 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 01.03.  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | Итого | | 5 705,00 | 1051,00 | 1 162,00 | 1 162,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1164,00 | 1 166,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 5 705,00 | 1051,00 | 1 162,00 | 1 162,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1164,00 | 1 166,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 1 |
| 2.4. | Мероприятие 01.06. Приобретение коммунальной техники | 2023-2027 | Итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Приобретена коммунальная техника, ед. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2.5. | Мероприятие 01.09. Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2023-2027 | Итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 2.6. | Мероприятие 01.15.  Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | | 907 343,25 | 198 203,28 | 191 715,50 | 162 911,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 171 879,54 | 182 633,54 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 907 343,25 | 198 203,28 | 191 715,50 | 162 911,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 171 879,54 | 182 633,54 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 1 036 008,40 | 1 036 008,40 | 1 036 008,40 | 900970,90 | | | 900 970,90 | | | | 900 970,90 | | | 900 970,90 | | | 900 970,90 | | | | | 900 970,90 | 900 970,90 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| 2.7. | Мероприятие 01.16.  Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2027 | Итого | | 232 419,10 | 42 743,76 | 35 509,43 | 49 721,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 722,00 | 52 722,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 232 419,10 | 42 743,76 | 35 509,43 | 49 721,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 722,00 | 52 722,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 133 648 | 133 648 | 133 648 | 151 314,80 | | | 151 314,80 | | | | 151 314,80 | | | 151 314,80 | | | 151 314,80 | | | | | 151 314,80 | 151 314,80 |
| 2.8. | Мероприятие 01.17.  Благоустройство дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 2.9. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | | 106 823,35 | 8 512,35 | 27 743,62 | 23 522,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 522,46 | 23 522,46 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 106 823,35 | 8 512,35 | 27 743,62 | 23 522,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 522,46 | 23 522,46 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 222 300 | 222 300 | 222 300 | 185 992,47 | | | 185 992,47 | | | | 185 992,47 | | | 185 992,47 | | | 185 992,47 | | | | | 185 992,47 | 185 992,47 |
| 2.10. | Мероприятие 01.19.  Содержание внутриквартальных проездов | 2023-2027 | Итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 2.11. | Мероприятие 01.20.  Замена и модернизация детских игровых площадок  (действует с 01.01.2023г. по 31.12.2024г.) | 2023-2027 | Итого | | 28 991,50 | 14 563,47 | 14 428,03 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 28 991,50 | 14 563,47 | 14 428,03 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Замена детских игровых площадок, ед. |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |  |  |
| 7 | 3 | 4 | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 2.12. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | | 174 027,11 | 23 998,55 | 26 098,28 | 37 462,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 331,00 | 44 137,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 174 027,11 | 23 998,55 | 26 098,28 | 37 462,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 331,00 | 44 137,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Количество светильников, ед. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | I квартал | | | | 1 квартал | | | 1 полугодие | | | 12 месяцев | | | | |
| 3 858 | 3 858 | 3 858 | 3 858 | | | 3 858 | | | | 3 858 | | | 3 858 | | | 3 858 | | | | | 3 858 | 3 858 |
| 2.13. | Мероприятие 01.22.  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения  (действует с 01.01.2023г. по 31.12.2024г.) | 2023-2027 | Итого | | 20 507,56 | 14 695,00 | 5 812,56 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 20 507,56 | 14 695,00 | 5 812,56 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 872 | 660 | 212 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 2.14. | Мероприятие 01.23.  Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2027 | Итого | | 34 231,90 | 19 851,16 | 11 255,86 | 3 124,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 34 231,90 | 19 851,16 | 11 255,86 | 3 124,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 67 | 30 | 31 | 6 | | | 0 | | | | 2 | | | 5 | | | 6 | | | | | 0 | 0 |
| 2.15. | Мероприятие 01.24.  Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | Итого | | 15 768,78 | 4 268,78 | 0,00 | 11 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 15 768,78 | 4 268,78 | 0,00 | 11 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Объем ликвидированных навалов мусора, куб. м |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 9 697 | 0 | 0 | 9 697 | | | 2 424 | | | | 2 424 | | | 2 424 | | | 2 425 | | | | | 0 | 0 |
| 2.16. | Мероприятие 01.25.  Организация общественных работ, субботников | 2023-2027 | Итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Количество организованных субботников и общественных работ, ед. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 2.17. | Мероприятие 01.26.  Содержание бесхозяйных территорий | 2023-2027 | Итого | | 9 751,52 | 4 070,18 | 5 681,34 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 9 751,52 | 4 070,18 | 5 681,34 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Обеспечено содержание бесхозяйных территорий, тыс. кв. м |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 1200 | 1000 | 200 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 2.18. | Мероприятие 01.29.  Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях  (действует с 01.01.2023г. по 31.12.2024г.) | 2023-2027 | Итого | | 16 689,42 | 0,00 | 16 689,42 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 16 689,42 | 0,00 | 16 689,42 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Модернизированы дворовые территории, ед. |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 2.19. | Мероприятие 01.30.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области  (действует с 01.01.2023г. по 31.12.2024г.) | 2023-2027 | Итого | | 28 866,24 | 0,00 | 28 866,24 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 28 866,24 | 0,00 | 28 866,24 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 2.20. | Мероприятие 01.31.  Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 2.21. | Мероприятие 01.32.  Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий  (картами свыше 25 кв. м) | 2023-2027 | Итого | | 24 111,00 | 0,00 | 0,00 | 7 724,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 033,00 | 8 354,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 24 111,00 | 0,00 | 0,00 | 7 724,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 033,00 | 8 354,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 4 590,82 | 0 | 0 | 4 590,82 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 4 590,82 | | | | | 0 | 0 |
| 2.22. | Мероприятие 01.33.  Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах | 2023-2027 | Итого | | 4 187,07 | 0,00 | 0,00 | 1 341,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 395,00 | 1 451,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 4 187,07 | 0,00 | 0,00 | 1 341,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 395,00 | 1 451,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах, ед. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 11 | 0 | 0 | 11 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 11 | | | | | 0 | 0 |
| 2.23. | Мероприятие 01.34  Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2023-2027 | Итого | | 1 247,35 | 0,00 | 0,00 | 1 247,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 1 247,35 | 0,00 | 0,00 | 1 247,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Демонтировано детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | | | 0 | | | | 3 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Результат 2.  Установлено светильников, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | | | 0 | | | | 0 | | | 3 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Результат 3.  Установлено видеокамер, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | | | 0 | | | | 0 | | | 3 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 2.24. | Мероприятие 01.35.  Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2023-2027 | Итого | | 42 913,65 | 0,00 | 0,00 | 12 899,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 713,00 | 15 301,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 42 913,65 | 0,00 | 0,00 | 12 899,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 713,00 | 15 301,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Установлено детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП), ед. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | | | 0 | | | | 0 | | | 3 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 2.25. | Мероприятие 01.36.  Улучшение визуального облика территорий муниципального образования (в том числе, украшение территорий) | 2023-2027 | Итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Улучшен визуальный облик территорий муниципального образования (в том числе, украшены территории), ед. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 2.26. | Мероприятие 01.37.  Снос незаконно установленных самовольных построек, зданий и сооружений | 2023-2027 | Итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Снесены незаконно установленные самовольные постройки, здания и сооружения, шт. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 2.27. | Мероприятие 01.38.  Вывоз брошенных, разукомплектованных транспортных средств | 2023-2027 | Итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Вывезены брошенные, разукомплектованные транспортные средства, шт. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | 12 месяцев | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 2.28. | Мероприятие 01.39.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | 2023-2027 | Итого | | 137298,50 | 0,00 | 0,00 | | 43983,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 742,47 | 47 572,17 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 137298,50 | 0,00 | 0,00 | | 43983,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 742,47 | 47 572,17 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | |
| 3 | 0 | 0 | | 3 | | 0 | | | | | 0 | | 3 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Результат 2.  Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками, ед. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | |
| 3 | 0 | 0 | | 3 | | | 0 | | | | 0 | | 3 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2.29. | Мероприятие 01.40.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2023-2027 | Итого | | 11 743,82 | 0,00 | 0,00 | | 3 761,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 912,84 | 4 069,35 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 11 743,82 | 0,00 | 0,00 | | 3 761,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 912,84 | 4 069,35 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), ед. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | |
| 3 | 0 | 0 | | 3 | 0 | | | | | 0 | | | 3 | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| Результат 2.  Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения, ед. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | |
| 3 | 0 | 0 | | 3 | 0 | | | | | | 0 | | 3 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Результат 3.  Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», ед. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | |
| 3 | 0 | 0 | | 3 | | | 0 | | | | 0 | | 3 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Результат 4.  Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед.. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | |
| 3 | 0 | 0 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие 02.01.  Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 3.2. | Мероприятие 02.02.  Аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах  (мероприятие не в рамках ГП МО, на решение ОМСУ) | 2023-2027 | Итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах, ед. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | | 3 774,00 | 0,00 | 1 776,00 | 1 998,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 3 774,00 | 0,00 | 1 776,00 | 1 998,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Мероприятие 03.01.  Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах  (действует с 01.01.2023г. по 31.12.2024г.) | 2023-2027 | Итого | | 1 776,00 | 0,00 | 1 776,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 1 776,00 | 0,00 | 1 776,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Проведен ремонт подъездов МКД, ед. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 8 | 0 | 8 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 4.2. | Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед. |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 4.3. | Мероприятие 03.04.  Ремонт подъездов в многоквартирных домах  (мероприятие не в рамках ГП МО, на решение ОМСУ) | 2023-2027 | Итого | | 1 998,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 1 998,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1.  Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. |  |  | | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
|  |  | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 9 | 0 | 0 | 9 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 9 | | | | | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 2 | | | Итого | | 1 919 001,12 | 339 367,32 | 383 900,58 | 390 560,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 393 743,00 | 411 430,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | | 12 151,49 | 7 497,49 | 1 162,00 | 1 162,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 164,00 | 1 166,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | | 1 906 849,63 | 331 869,83 | 382 738,58 | 389 398,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 392 579,00 | 410 264,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.39. «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта строи-  тель-  ства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строительст-ва/  работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальный округ Серебряные Пруды, с.Узуново, мкр. Северный, д.1а,2, 3,4,5,6 | 450 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 14661,29 | 0,00 | Итого | 14 661,29 | 0,00 | 0,00 | 14661,29 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 14 661,29 | 0,00 | 0,00 | 14661,29 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Муниципальный округ Серебряные Пруды, с.Узуново, мкр.Южный, д.18 | 450 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 14661,29 | 0,00 | Итого | 14 661,29 | 0,00 | 0,00 | 14661,29 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 14 661,29 | 0,00 | 0,00 | 14661,29 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Муниципальный округ Серебряные Пруды, с.Подхожее, мкр.Юбилейный, д.1,2,4,5 | 450 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 14661,28 | 0,00 | Итого | 14 661,28 | 0,00 | 0,00 | 14661,28 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 14 661,28 | 0,00 | 0,00 | 14661,28 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Муниципальный округ Серебряные Пруды |  | Работы по благоустройству | 2026-2027 |  | 93 314,64 | 0,00 | Итого | 93 314,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 742,47 | 47 572,17 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 93 314,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 742,47 | 47 572,17 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 137 298,50 | 0,00 | 0,00 | 43983,86 | 45 742,47 | 47 572,17 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 137 298,50 | 0,00 | 0,00 | 43983,86 | 45 742,47 | 47 572,17 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.40. «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта строи-  тель-  ства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/  работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальный округ Серебряные Пруды, с.Узуново, мкр. Северный, д.1а,2, 3,4,5,6 | 450 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 1 253,88 | 0,00 | Итого | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Муниципальный округ Серебряные Пруды, с.Узуново, мкр.Южный, д.18 | 450 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 1 253,88 | 0,00 | Итого | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Муниципальный округ Серебряные Пруды, с.Подхожее, мкр.Юбилейный, д.1,2,4,5 | 450 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 1 253,87 | 0,00 | Итого | 1 253,87 | 0,00 | 0,00 | 1 253,87 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1 253,87 | 0,00 | 0,00 | 1 253,87 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Муниципальный округ Серебряные Пруды |  | Работы по благоустройству | 2026-2027 |  | 7 982,19 | 0,00 | Итого | 7 982,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 912,84 | 4 069,35 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 7 982,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 912,84 | 4 069,35 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 11 743,82 | 0,00 | 0,00 | 3 761,63 | 3 912,84 | 4 069,35 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 11 743,82 | 0,00 | 0,00 | 3 761,63 | 3 912,84 | 4 069,35 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.34. «Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта строи-  тель-  ства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/  работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальный округ Серебряные Пруды, рп. Серебряные Пруды, ул.Первомайская, д.6 | 150 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 459,89 | 0,00 | Итого | 459,89 | 0,00 | 0,00 | 459,89 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 459,89 | 0,00 | 0,00 | 459,89 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Муниципальный округ Серебряные Пруды, п.Успенский, ул.Советская, д.12 | 150 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 459,89 | 0,00 | Итого | 459,89 | 0,00 | 0,00 | 459,89 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 459,89 | 0,00 | 0,00 | 459,89 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Муниципальный округ Серебряные Пруды, с.Глубокое, д.37 | 100 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 327,57 | 0,00 | Итого | 327,57 | 0,00 | 0,00 | 327,57 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 327,57 | 0,00 | 0,00 | 327,57 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 1 247,35 | 0,00 | 0,00 | 1 247,35 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1 247,35 | 0,00 | 0,00 | 1 247,35 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.35. Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта строи-  тель-  ства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строительст-ва/  работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальный округ Серебряные Пруды, рп. Серебряные Пруды, ул.Первомайская, д.6 | 150 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 4845,16 | 0,00 | Итого | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Муниципальный округ Серебряные Пруды, п.Успенский, ул.Советская, д.12 | 150 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 4845,16 | 0,00 | Итого | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Муниципальный округ Серебряные Пруды, с.Глубокое, д.37 | 100 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 3209,33 | 0,00 | Итого | 3 209,33 | 0,00 | 0,00 | 3 209,33 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 3 209,33 | 0,00 | 0,00 | 3 209,33 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Муниципальный округ Серебряные Пруды |  | Работы по благоустройству | 2026 - 2027 |  | 30 014,00 | 0,00 | Итого | 30 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14713,00 | 15301,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 30 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14713,00 | 15301,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 42 913,65 | 0,00 | 0,00 | 12899,65 | 14713,00 | 15301,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 42 913,65 | 0,00 | 0,00 | 12899,65 | 14713,00 | 15301,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»**

1. Паспорт подпрограммы Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| Администрация муниципального округа Серебряные Пруды Московской области | Всего:  в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Перечень мероприятий подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального округа Серебряные Пруды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме III | | | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень дворовых территорий муниципального округа Серебряные Пруды Московской области, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2023-2027 годах изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 | го Серебряные Пруды, рп Серебряные Пруды, мкн Юбилейный, д.1,3,13,14 | 2023 |
| 2 | го Серебряные Пруды, д. Шеметово, д.9,10,12 | 2023 |
| 3 | го Серебряные Пруды, п. Успенский, ул. Советская, д.13, ул. Луговая, д. 8 | 2023 |
| 4 | го Серебряные Пруды, с. Подхожее, мкр. Юбилейный, д.6, д.7, д.8 | 2023 |
| 5 | го Серебряные Пруды, с. Узуново, мкн Северный, д.5а, 7а, 7, 10,11,12 | 2023 |
| 6 | го Серебряные Пруды, п. Успенский, ул. Советская, д.12 | 2023 |
| 7 | го Серебряные Пруды, п. Успенский, ул. 50 лет Октября, д.3,5,7,9 | 2024 |
| 8 | го Серебряные Пруды п. Успенский 50 лет Октября д. 8 Садовая д.1а | 2024 |
| 9 | го Серебряные Пруды, р.п. Серебряные Пруды, ул. ПТУ, д.7Б, 7В | 2024 |
| 10 | го Серебряные Пруды, п. Новоклемово, д. 24,26,27 | 2024 |
| 11 | го Серебряные Пруды, рп Серебряные Пруды, мкр. Юбилейный, д.5,6,7,8,9,10,11 | 2024 |
| 12 | Муниципальный округ Серебряные Пруды, с.Крутое, д.7,15,19,22,25 | 2025 |
| 13 | Муниципальный округ Серебряные Пруды, рп Серебряные Пруды, п. Успенский, ул. Запрудная, д.7,12 | 2025 |
| 14 | Муниципальный округ Серебряные Пруды, с. Узуново, мкн Южный, д.25 | 2025 |
| 15 | Муниципальный округ Серебряные Пруды, с. Узуново, мкн Южный, д.32,33,34,35 | 2025 |
| 16 | Муниципальный округ Серебряные Пруды, д. Шеметово, д.5,11,13 | 2025 |
| 17 | Муниципальный округ Серебряные Пруды, с.Подхожее, мкр.Юбилейный, д.3,9 | 2025 |

**Адресный перечень общественных территорий городского округа Серебряные Пруды Московской области**

**для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 | Сквер «Яблоневый сад» по адресу: г.о. Серебряные Пруды, п. Успенский, ул. Запрудная, напротив д.7 | 2023-2024 |
| 2 | г.о Серебряные Пруды, Сквер с. Узуново, мкр. Северный (Памятник погибшим воинам) | 2024 |
| 3 | Площадь д.Шеметово (площадь и обелиск) | 2025 |